Аннотация к проекту «Разработка и развитие метода меченых нейтронов для  определения элементной структуры вещества и изучения ядерных реакций»

(Проект TANGRA – TAgged Neutrons & Gamma RAys)

В рамках темы 03-4-1104-2013/2016 «Исследования в области нейтронной ядерной физики»  нами в 2014 г были начаты работы по  выполнению международного  научно-исследовательского проекта ТАНГРА «Разработка и развитие метода меченых нейтронов для определения элементной структуры вещества и изучения ядерных реакций». В 2017-2019 гг работы по проекту продолжались в рамках темы 03-4-1128-2017/2019. Основные результаты, полученные в рамках проекта, представлены в отчете по проекту. В частности, была создана новая установка на основе 18 детекторов BGO, позволяющая проводить исследования в области фундаментальной и прикладной физики с использованием источника меченых нейтронов с энергией 14.1 МэВ.

Заинтересованность в совместной подготовке и проведении измерений на установке  выразили ученые из Лаборатории ядерно-аналитических методов института им. Р. Бошковича, г.Загреб, Хорватия, ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики» им. Н.Л. Духова, г. Москва,  НИИЯФ МГУ им. Ломоносова, г. Москва, Института ядерных исследований и ядерной энергетики (ИЯИЯЭ) Болгарской академии наук (БАН), г. София, Болгария, Александрийского университета, Египет, Национального научно-исследовательского  института физики и ядерной технологии им. Хории Хулубея, Бухарест, Румыния, Бенаресского индуистского университета, г.Варанаси, Индия.

Предлагается продление проекта ТАНГРА на следующие три года (2020-2022гг) в рамках темы ЛНФ «Исследование взаимодействия нейтронов с ядрами и свойств нейтрона» в связи с необходимостью:

- Создания новой установки на основе детекторов гамма-квантов с высоким энергетическим разрешением для прецизионного определения выходов гамма-квантов в реакциях с быстрыми нейтронами и развития методов элементного анализа;

- проведения экспериментов с целью получения новых данных по сечениям и угловым корреляциям в реакциях под действием нейтронов с энергией 14.1 МэВ;

- модернизации и оптимизации экспериментальной установки путем применения более эффективных и быстрых детекторов нейтронов;

- применение  универсальной системы приема, отбора и предварительного анализа  информации, поступающей с альфа, нейтронных и гамма - детекторов;

- разработки и применения новых алгоритмов обработки экспериментальной информации;

- развития методики поиска алмазов в кимберлитовой руде, что потребует развития технологии создания генераторов меченых нейтронов с высокой разрешающей способностью по координатам нейтронных пучков.

Для осуществления  запланированных  исследований, составляющих   программу проекта TANGRA, предполагается  использование экспериментальных помещений № 117/1 ЛНФ, а также стендового зала №3 здания 42а ЛНФ.

Основными компонентами установки ТАНГРА являются:

- Нейтронный генератор ИНГ-27 со встроенным позиционно-чувствительным 64-пиксельным детектором альфа-частиц;

- Детекторные системы «Ромашка» и «Ромаша», состоящие, соответственно,  из 24 гамма-детекторов на основе кристаллов NaI(Tl) и 18 детекторов на основе BGO.

- двухмерный позиционно-чувствительный детектор(профилометр) быстрых нейтронов на основе двухсторонних стриповых кремниевых детекторов.

- Регистрирующая электроника, выполненная в виде оцифровщиков на 32 и 64 входа с частотой оцифровки 100 МГц и пропускной способностью порядка 105 событий/сек.

В рамках проекта планируется проведение следующих исследований:

- Измерение угловых корреляций гамма-квантов и вторичных нейтронов в реакции неупругого рассеяния нейтронов с энергией 14.1 МэВ на различных ядрах.

- Разработка и создание теоретических моделей, описывающих угловые корреляции гамма-квантов и вторичных нейтронов в реакции неупругого рассеяния.

- Исследование реакций (n,2n) при взаимодействии нейтронов с энергией 14.1 МэВ с ядрами.

- Измерение выходов гамма-квантов для различных образцов, испускающихся при взаимодействии с нейтронами с энергией 14.1 МэВ. Создание базы данных по гамма-переходам.

- Развитие методики поиска алмазов в кимберлитовых рудах с помощью метода меченых нейтронов. Создание нейтронного генератора на 1024 пикселя.

- Исследование модели марсианского грунта.

Работы по проекту на новом этапе планируется организовать в следующих направлениях:

| № | Наименование основных работ и этапов | Сроки работы (год, квартал) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |
| 1 | Проведение измерений характеристических гамма-спектров для различных элементов. Создание базы данных для идентификации элементов. | 2020, I | 2020, IV |
| 2 | Создание прототипа установки для элементного анализа с использованием ММН и детекторов высокого разрешения | 2020, I | 2021, IV |
| 3 | Проведение экспериментов по измерению сечений в реакциях (n,2n), (n,n`) | 2021, I | 2022, III |
| 4 | Проведение экспериментов по измерению угловых корреляций вылета гамма-квантов в реакциях неупругого рассеяния нейтронов на легких ядрах. Обработка экспериментальных данных. | 2020, I | 2022, IV |
| 5 | Создание теоретической модели для описания угловых корреляций в неупругом рассеянии быстрых нейтронов. | 2021, I | 2022, IV |
| 6 | Работы по изучению модели марсианского грунта. | 2020, I | 2022, IV |

План-график работ                                                           Форма № 26

Предлагаемый план-график и необходимые ресурсы для осуществления проекта «Разработка и развитие метода меченых нейтронов для  определения элементной структуры вещества и изучения ядерных реакций»

| Наименования узлов и систем установки, ресурсов, источников финансирования |  |  | Стоимость узлов (тыс.долл) установки. Потребности в ресурсах. | Предложение лаборатории по распределению финансирования и ресурсов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Основные узлы и оборудование. | - Создание прототипа установки для элементного анализа с использованием ММН и детекторов высокого разрешения |  | 160 | 80 | 80 | 40 |
|  | - Приобретение нейтронных детекторов |  | 120 | 40 | 40 | 40 |
|  | - Развитие цифровой электроники |  | 90 | 30 | 30 | 70 |
|  | - Приобретение мишеней |  | 30 | 10 | 10 | 10 |
|  | - Поставка нейтронного генератора (ВНИИА) |  | 100 |  |  |  |
| Необходимые ресурсы | Нормо-час | Мех. мастерские ЛНФ | 600 | 200 | 200 | 200 |
|  |  | КБ | - | - | - | - |
|  |  | Реактор | - | - | - | - |
| Источник финансирования | Бюджет | Тема 1128 | 480 | 160 | 160 | 160 |
|  | ВНИИА |  | 100 |  |  |  |

- Смета затрат							        Форма № 29

Смета затрат по проекту

«Разработка и развитие метода меченых нейтронов для  определения элементной структуры вещества и изучения ядерных реакций»

| № | Наименование статей затрат | Полная стоимость тыс. $ | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прямые расходы |  |  |  |  |  |
| 1 | Материалы | 50 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Оборудование | 280 | 120 | 120 | 80 |
| 3 | Оплата НИР, выполняемых по договорам | 30 | 30 | 30 | 70 |
| 4 | Командировочные расходы | 90 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | Мех. мастерские ЛНФ | 600 час | 200ч | 200ч | 200ч |
| Итого по прямым расходам |  | 450 | 190 | 190 | 190 |

Руководитель проекта __________________ Копач Ю.Н. «____» ___________________2019 г. Директор ЛНФ __________________В.Н. Швецов «____» ___________________2019 г.

Экономист ЛНФ _______________Л.С. Овсянникова «____» ___________________2019 г.