Форма № 24

ПРОЕКТ LEPTA: Развитие техники эксперимента и прикладные исследования на монохроматических пучках позитронов

Продление проекта на период 2018-2020 гг

04-2-1126-2018/2020

ЛЯП им. В.П.Джелепова, ОИЯИ: Е. В. Ахманова, М. К. Есеев1, А. Г. Кобец2, И. Н. Мешков, О. С. Орлов, А. Ю. Рудаков, К.Семек3, А. А. Сидорин, Л. В. Соболева, Т. А. Степанова, В. И. Хилинов, П. Хородек3, С. Л. Яковенко

1Северный (Арктический) Федеральный Университет им. М.В. Ломоносова, Архангельск

2 Институт электрофизики и радиационных технологий НАН Украины, Харьков, Украина

3 Институт ядерной физики ПАН, Краков, Польша

ЛФВЭ им. В.И. Векслера и А.И. Балдина, ОИЯИ: В.М. Дробин, В.В. Селезнев

ИЯИ РАН Троицк: А.Б. Курепин

ФИ РАН им. П.Н. Лебедева, Москва: Н.Н. Колачевский

ИТЭФ НИЦ «Курчатовский Институт» В.И. Графутин, Е.П. Прокопьев

ТПУ, Томск: Р.С. Лаптев

ИЯФ БГУ Минск, Беларусь: А.Я. Силенко

CERN:  L.V.Jorgensen

University of Wales Swansea (UK): M.Charlton,

iThemba LABS (Cape Town, RAS): L.Conradie, J.Mira

FLAIR Collaboration (FAIR, Darmstadt, Germany): M.Grieser, C.Welsch, A.Wolf

РУКОВОДИТЕЛИ  ПРОЕКТА  А.Г. Кобец, П. Хородек

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА И.Н. Мешков

ДАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА В НОО _______________________

ДАТА НТС ЛАБОРАТОРИИ

ДАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИЗОБОСНОВАНИЯ НА СЕМИНАРЕ ЛАБОРАТОРИИ 11.01.2017

Форма № 25

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ ПРОЕКТА

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

ПРОЕКТ LEPTA: Развитие техники эксперимента и прикладные исследования на монохроматических пучках позитронов

Продление проекта на период 2018-2020 гг

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТА  ПРОЕКТ LEPTA

ШИФР ТЕМЫ 04-2-1126-2018/20120

Руководители темы: А.С.Жемчугов, Г.А.Шелков

Руководители проекта: А.Г. Кобец, П. Хородек

Научный руководитель проекта: И.Н.Мешков

| УТВЕРЖДЕН ДИРЕКТОРОМ ОИЯИ | ________________________ | «____»___________20 г. |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: | (Подпись) | (Дата) |
| ВИЦЕ-ДИРЕКТОР ОИЯИ | ____________________ | «____»___________20 г. |
| ГЛАВНЫЙ УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ | ____________________ | «____»___________20 г. |
| ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ОИЯИ | ____________________ | «____»___________20 г. |
| НАЧАЛЬНИК НОО | ____________________ | «____»___________20 г. |
| ДИРЕКТОР ЛАБОРАТОРИИ | ____________________ | «____»___________20 г. |
| ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ЛАБОРАТОРИИ | ____________________ | «____»___________20 г. |
| РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА | _____________________ | «____»___________20 г. |
|  | _____________________ | «____»___________20 г. |
| НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА | _____________________ | «____»___________20 г. |
| ОДОБРЕН |  |  |
| ПКК ПО НАПРАВЛЕНИЮ | _______________________ | «____»___________20 г. |

Проект LEPTA:

Развитие техники эксперимента и прикладные исследования на монохроматических пучках позитронов

Продление проекта на период 2018-2020 гг

04-2-1126-2018/2020

Лаборатория ядерных проблем им. В.П.Джелепова, ОИЯИ

Е. В. Ахманова, М. К. Есеев, А. Г. Кобец, И. Н. Мешков, О. С. Орлов, А. Ю. Рудаков, К. Семек, А. А. Сидорин, Л. В. Соболева, Т. А. Степанова, В. И. Хилинов, П. Хородек, С. Л. Яковенко

Лаборатория физики высоких энергий им. В.И. Векслера и А.И. Балдина, ОИЯИ

В.М. Дробин, В.В. Селезнев

Содержание

Введение……………………………………………………………………………………………..2

Изучаемая проблема и цели исследований………………………………………………………..2

Экспериментальный комплекс Low Energy Particle Toroidal Accumulator (LEPTA)…………...2

1. Инжектор позитронов низкой энергии комплекса LEPTA ………………………...…………4

1.1. Криогенный Источник Медленных Монохроматических Позитронов (КРИММП).…4

1.2. Структура инжектора позитронов комплекса LEPTA ………………………...…….....15

1.3. Ловушка позитронов комплекса LEPTA ……………..………………………………....17

2. Накопитель LEPTA ……………………………………………..………………………….......24

Схема инжекции ……………………………………………………..…………………….….25

Система электронного охлаждения …………………………………….………………………….26

Время жизни электронов в кольце …………………………………………………..……….27

3. Позитронная аннигиляционная спектроскопия ……………………………………..………..29

3.1. Три экспериментальных метода ПАС…………………..….……..……...…………………..29

3.2. Спектрометр ДУАЛ комплекса LEPTA………………………………………………....32

4. Развитие комплекса LEPTA ………………………………………………………...………….32

4.1. КРИММП-2 …………………………………………………………..…………………...32

4.2. Создание спектрометра PALS………………………………………………..…………..33

4.3. СКМП ……………………………………………….…………………………………….36

4.4. Формирование упорядоченного потока позитронов……………………………………33

5. Ожидаемые результаты по завершении проекта ……………………………………………. 39

Заключение ………………………………………………………………………………………..40

Литература.………………………………………………………………………………………...40

Приложение 1. Список приобретаемого оборудования………………………......…………….42

Проект LEPTA: Развитие техники эксперимента и прикладные исследования на монохроматических пучках позитронов

Введение

Изучаемая проблема и цели исследований

Основной целью проекта LEPTA (Low Energy Particle Toroidal Accumulator) (рис. 1) в первые годы его выполнения (1999 – 2005 г.г.) было создание в ОИЯИ установки для генерации и остронаправленных монохроматических потоков позитронов и атомов позитрония для проведения фундаментальных экспериментальных исследований на таких потоках.  Программа возможных экспериментов, разработанная в то время, представляет значительный интерес и сегодня (см. Приложение). Одновременно была понята возможность использования инжектора медленных монохроматических позитронов, созданного в составе комплекса, для исследований по физике твердого тела с применением метода позитронной аннигиляционной спектроскопии (ПАС). Такие исследования были начаты комплексе LEPTA в 2013 г.

Метод ПАС чувствителен к точечным дефектам в твердом теле. Пара гамма-квантов, рожденных в результате процесса позитрон-электронной аннигиляции, несет информацию о виде концентрации дефектов размерами менее 10 нм на глубине от поверхности материала, зависящей от энергии позитронов (см. п. 3).

Установка ПАС комплекса LEPTA обладает двумя уникальными особенностями:

- Высокая монохроматичность потока позитронов – ширина спектра (FWHM) на выходе источника позитронов составляет 1.5 – 2 эВ;

- Энергию позитронов на мишени можно варьировать в интервале 1 – 35 кэВ с точностью не меньше 1%.

Сооружение комплекса было завершено в середине 2011 г., и основные усилия группы были сосредоточены на экспериментах по выводу комплекса на проектные параметры и развитие метода ПАС. Эти работы планируется продолжить в следующие три года, имея целью

- создание специализированного канала монохроматических позитронов и экспериментальной станции ПАС, оснащённой аппаратурой для спектроскопии методом измерения времени жизни позитронов в веществе;

- получение пучка позитронов, циркулирующих в накопителе, их охлаждение электронами и генерация позитрония.

Экспериментальный комплекс Low Energy Particle Toroidal Accumulator (LEPTA)

Экспериментальный комплекс LEPTA состоит из инжектора накопительного кольца и экспериментального канала (рис. 1).

Проектирование комплекса было начато в декабре 1998 г.

— В марте 1999 г. началось изготовление первых элементов кольца;

— 2004 г. — закончены изготовление и монтаж накопительного кольца и 10.09.2004 в кольце получен циркулирующий пучок электронов из тестовой пушки;

— 2006 г. — построен стенд для испытаний криогенного источника медленных монохроматических позитронов (КРИММП) и проведены его испытания на тестовом эмиттере низкой активности (изготовлен в ЛЯП ОИЯИ); получен узкий спектр (Δε ~ 1,5 эВ) позитронов, подтверждена работоспособность конструкции источника;

— 2008 г. — приобретен источник — эмиттер позитронов на основе изотопа 22Na (производство iThemba LABS, ЮАР);

— 2009 — собран и испытан на стенде криогенный источник (КРИММП) с эмиттером iThemba; получен поток медленных позитронов 1,2·105 с–1 со средней энергией 5,5 эВ при ширине спектра (FWHM) 2,3 эВ;

— 2010 г. — закончено изготовление канала транспортировки позитронов из источника в ловушку и начаты эксперименты по накоплению позитронов и электронов (от тестовой электронной пушки) в ловушке и их быстрому выводу;

131

11

21

31

41

51

61

61

7, 8

91

10

111

121

111

Рис. 1. Общий вид установки LEPTA: 1 — источник позитронов, 2 — позитронная ловушка, 3 — канал инжекции позитронов, 4 — септумные соленоиды, 5 — кикер (внутри септумного соленоида), 6 — тороидальные соленоиды, 7 — соленоид и квадрупольная обмотка, 8 — секция электронного охлаждения, прямолинейный соленоид, 9 — электронная пушка, 10 — электронный коллектор, 11 — источники питания; 12 — экспериментальный канал, 13 — пульт управления

— 2007–2011 гг. — продолжено совершенствование фокусирующей и вакуумной систем кольца и из испытание на электронах, достигнуто время жизни электронов в кольце 0,17 с (раздел 2, рис. 26);

— 2011 г. — изготовлен канал транспортировки частиц из ловушки в кольцо, получен (сентябрь) пучок позитронов в кольце на выходе кикера;

— 2012 г. — проведен первый оборот по кольцу позитронов, накопленных в ловушке;

— 2012 г. — подготовлен проект спектрометра ПАС;

— 2013 г. — создан спектрометр ПАС и проведён первый сеанс на инжекторе LEPTA;

— 2012–2015 гг. — эксперименты по оптимизации накопления частиц в ловушке, найдено объяснение механизма сжатия пучка в ловушке под действием вращающегося электрического поля;

— 2014–2015 гг. — проведено 19 сеансов ПАС;

— 2015 г. — разработан новый вариант КРИММП с замкнутым циклом охлаждения на основе гелиевого криокулера (раздел 4).

- 2016 г. собран специализированный канал медленных позитронов (СКМП), введен в эксплуатацию новый вариант КРИММП.

Проектные и достигнутые (2015 г.) параметры комплекса LEPTA представлены в таблице 1.

По проекту LEPTA в 1995–2015 гг. опубликованы 63 печатные работы, в т. ч. в 2012–2015 гг. — 11.

Таблица 1. Параметры установки LEPTA

| Параметр | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Периметр, м | 17,2 |  |
| Внешний радиус тороидов, м | 1,45 |  |
| Продольное магнитное поле, Гс | 400 |  |
| Компенсирующее магнитное поле (при 10 кэВ), Гс | 1,75 |  |
| Градиент поля спирального квадруполя, Гс/см | 10,0 |  |
| Длина секции охлаждения, м | 4,00 |  |
| Проектные и достигнутые параметры |  |  |
|  | Проектные | Достигнутые (2015) |
| Давление остаточного газа, Тор | 110 | 310–9 |
| Позитронный пучок |  |  |
| Энергия позитронов, кэВ | 2 10.0 | 2 10 |
| Поток медленных позитронов, сек–1 | 106 | 3105 |
| Число позитронов в импульсе инжекции | 1108 | 3106 |
| Время жизни позитронов в кольце, сек | 100 |  |
| Электронный пучок системы охлаждения |  |  |
| Энергия электронов, кэВ | 2 10,0 | 2 6 |
| Радиус пучка, мм | 5.0 | 5.0 |
| Ток пучка, A | 0,5 | 0,15 |
| Эффективность рекуперации, I/I | 110–4 | < 310–3 |
| Поток атомов позитрония |  |  |
| Интенсивность, сек–1 | 1104 |  |

1. Инжектор позитронов низкой энергии комплекса LEPTA

Для достижения проектных параметров комплекса LEPTA его инжектор должен обеспечивать не менее 1∙108 позитронов в импульсе длительностью на более 300 нс. Выбор эмиттера позитронов, его параметры и конструкция во многом определили структуру инжектора, описанного ниже.

1.1. Криогенный Источник Медленных Mонохроматических Позитронов (КРИММП)

Существуют несколько схем получения интенсивных пучков позитронов. Позитроны можно генерировать при помощи синхротронного излучения, где фотоны при взаимодействии с мишенью конвертируются в электрон-позитронные пары. В схеме c линейным электронным ускорителем пучки  позитронов формируются  при конверсии электронного пучка на мишени (e– →  → e–e+). В схеме с β+ активным эмиттером источником позитронов служит радиоактивный изотоп. В любой из приведенных схем позитроны обладают широким энергетическим спектром. Для формирования из такого спектра медленных монохроматических пучков, позитроны замедляются в твердой мишени.

В схеме с линейным ускорителем максимальное полученное количество медленных позитронов составляет порядка 1010 е+/с [1]. В схеме с источником синхротронного излучения предполагается получать до 1012 е+/с [2]. Для схемы с радиоактивным изотопом интенсивность медленных позитронов не превышает 107 е+/с. Однако первые две схемы  громоздки, требуют больших капитальных затрат и радиационной защиты. В то же время схема с радиоактивным изотопом компактна, дешева, радиационная защита сравнительно проста.

В схеме с линейным ускорителем [3] в качестве замедлителя используется набор вольфрамовых пластин, из которого замедленные позитроны извлекаются комбинацией электрического и магнитного поля.  В такой схеме максимальный выход позитронов ограничен тепловой и радиационной нагрузками, которые способна выдержать мишень при попадании в нее электронного пучка. В таблице 2 перечислены  центры по получению медленных позитронов на базе линейных ускорителей и параметры используемых установок.

Таблица 2. Научные центры, производящие медленные позитроны на базе линейных ускорителей

| Научный центр | Энергия электронного пучка, МэВ | Ток электронного пучка I, мкА | Выход медлен-ных позитро-нов е+/с |
| --- | --- | --- | --- |
| Giessen (Германия) | 65 | 100 | 108 |
| Arhus (Дания) | 100 | 0,1 | 106 |
| Livermoore (США) | 100 | 600 | 1010 |
| Oak Ridge (США) | 170 | 300 | 108 |
| Rossendorf (Германия) | 250 1000 | 100 100 | 3∙109 1010 |
| KEK (Япония) | 50 |  | 108 |

Генерация ярких пучков медленных позитронов с помощью синхротронного излучения (СИ) стала возможной с развитием мощных источников СИ, способных генерировать интенсивные потоки фотонов с энергией выше 1 МэВ. Попытка создания такого источника на  накопителе SPring-8 (Япония) [4], с энергией электронов 8 ГэВ, который является рекордным по характеристикам СИ. Источник медленных позитронов также состоит из мишени и замедлителя в виде вольфрамовых пластин. В качестве мощного источника СИ использовался уникальный сверхпроводящий вигглер с полем 8–10 Тесла, изготовленный в ИЯФ им. Г.И. Будкера СО РАН [5]. Работы пришлось прекратить из-за недопустимо высокого уровня СИ. Уникальность этого источника медленных позитронов заключалась в том, что в нем впервые предполагалось осуществить прямую конверсию жесткой части синхротронного излучения в позитроны. Ожидалась интенсивность такого источника порядка 1012 e+/с.

Широкое использование +-активных изотопов началось в конце 70-х гг. прошлого века с развитием технологии эффективного формирования монохроматического потока медленных позитронов из широкого +-спектра изотопа. Возможность замедления позитронов впервые была предложена Мадански и Разетти еще в 1950 г. [6], но первый удачный результат получен Черри в 1958 г. [7]. Он наблюдал позитроны с энергией менее 10 эВ, эмитируемые из источника 22Na через слюду, покрытую тонким слоем хрома. Эффективность преобразования спектра ε — отношение числа медленных позитронов из замедлителя к полному числу быстрых до замедления, была очень низкой, ε = 3·10–8. В 1972 г. Костелло и др. [8] экспериментально подтвердили возможность термализации позитронов в твердом теле, наблюдая эмиссию позитронов с энергетическим пиком между 0,75 и 2,90 эВ из замедлителя, покрытого золотом толщиной 0,02 мкм. Первый эффективный замедлитель был разработан в  1979 г. Миллсом и Пфайфером [9]. В качестве замедлителя использовался кристалл меди (111), помещенный вместе с радиоактивным изотопом в камеру со сверхвысоким вакуумом. Эффективность замедления составила 1·10–3. В настоящее время эффективность удалось увеличить почти на порядок, и сейчас  в современных источниках она достигает  уровня ε ~ 1·10–2 [10].

Из радионуклидов, используемых в исследованиях в качестве источников позитронов (табл. 3), наиболее эффективным и удобным является изотоп 22Na. Период полураспада изотопа составляет 2,6 г., что делает его пригодным для проведения длительных экспериментов. Этот изотоп дает относительно высокий выход позитронов ~ 90,5% (табл. 3). Кроме того, хорошо отработана технология его изготовления, что, в конечном счете, отражается на цене изотопа.

Таблица 3. Характеристики позитронно-активных радионуклидов,

используемых в исследованиях

| Изотоп | Период полураспада | Максимальная энергия позитронов, МэВ | Доля распадов, % |
| --- | --- | --- | --- |

Перечисленные выше причины привели к выбору эмиттера позитронов на основе изотопа 22Na. Такие эмиттеры серийно производятся лабораторией iThemba LABS*) (Кэйптаун, ЮАР)

Созданный в ОИЯИ Криогенный Источник Медленных Монохроматических Позитронов (КРИММП) является ключевым элементом инжектора позитронов низкой энергии накопителя LEPTA. Высокоэнергичные позитроны, испускаемые при распаде изотопа 22Na, попадают в твердотельный замедлитель, где теряют свою энергию на ионизационных потерях и (ниже порога ионизации) через создание пары электрон-дырка и возбуждение экситонов и фононов замедляются до тепловых скоростей. В качестве замедлителя выбран твердый неон. Это необходимо, т. к. позитроны, испускаемые изотопом 22Na, имеют широкий энергетический спектр с максимумом при энергии около 200 кэВ (рис. 2). Для формирования из этого спектра монохроматического пучка позитронов низкой энергии используется замедлитель, который характеризуется эффективностью замедления ε и шириной спектра медленных позитронов.

Энергия позитронов (КэВ)

Рис. 2. Спектр позитронов, эмитируемых 22Na до и после намораживания неона на выходной фольге эмиттера

«Тепловой» позитрон может диффундировать на поверхность замедлителя, и покинуть вещество или «застрять» в веществе и аннигилировать с одним из электронов напрямую или с образованием позитрония (преимущественно в пара-состоянии — p-Ps) (рис. 3). Твердое тело характеризуется «рабочей функцией» выхода позитрона с поверхности φ+, равной  разности значений потенциальной энергии частицы внутри твердого тела (~ 1 Ǻ от поверхности) и на бесконечном расстоянии от него. Абсолютная величина рабочей функции составляет порядка одного электронвольта, и при φ+ > 0 на переходе поверхность–вакуум образуется потенциальный барьер, препятствующий выходу тепловых позитронов. Наиболее эффективным замедлителем является твердый неон (табл. 4.) — диэлектрик с большой шириной запрещенной зоны и отсутствием свободных электронов. По этой причине у неона φ+ > 0, что препятствует выходу тепловых позитронов. Наличие широкой запрещенной зоны приводит к тому, что многие позитроны не до конца термализуются внутри материала и поэтому имеют большую длину пробега. В результате они имеют достаточный запас энергии, чтобы преодолеть потенциальный барьер «вещество-вакуум» и обладают более широким энергетическим спектром.

Медленный е+(~1эВ)

е+ (200 кэВ)

Ионизационный пробег

~ 100 мкм

p-Ps

Длина диффузии

~ 0.5 мкм

Твердый неон

Вакуум

Вакуум

Рис. 3. Процесс замедления позитрона в твердом неоне

Таблица 4. Эффективность различных замедляющих материалов

| Материал | Состояние | Эффективность |
| --- | --- | --- |
| MgO | Поликристаллический порошок | 3∙10–5 |
| Cu(111) | Монокристалл | 1∙10–3 |
| B | Поликристалл, покрытый углеродом | ≈10–7 |
| W(110) | Монокристалл | 3∙10–3 |
| Ne | Твердый неон при 5К | 7∙10–3 |

Для достижения максимального выхода медленных позитронов из замедлителя толщину слоя твердого неона необходимо подобрать примерно равной ионизационной длине пробега позитрона при энергии, соответствующей максиму спектра позитронов, эмитируемых 22Na (рис. 2). В результате замедления в твердом неоне из широкого спектра позитронов, эмитируемых 22Na, формируется непрерывный спектр медленных монохроматических позитронов (рис. 2)

Обычно в источниках, использующих в качестве замедлителя твердый неон, процесс «выращивания» замедлителя начинают с охлаждения подложки эмиттера до температуры порядка 5К, после чего в вакуумную камеру, куда помещен радиоактивный изотоп, напускают газообразный неон, часть которого конденсируется на подложке, формируя твердый замедлитель. Такая схема формирования замедлителя имеет ряд существенных недостатков: неон неравномерно конденсируется по поверхности подложки, нет возможности контролировать толщину замедлителя, а процесс наморозки проходит с изменением вакуумных условий. Предложенная схема формирования замедлителя и конструкция КРИММП (рис. 4, 5) позволяют исключить указанные недостатки — производить предварительное охлаждение газообразного неона и направлять поток охлажденного неона через сопла непосредственно на подложку. Достоинством такой схемы является возможность контроля толщины намораживаемого слоя по расходу напускаемого неона.

Рис. 4. Криогенный Источник Медленных Монохроматических Позитронов (КРИММП)

1

He

Ne

He

2

3

4

5

6

e+

e+

Рис. 5. Криогенный Источник Медленных Монохроматических Позитронов. 1 — медная подложка с изотопом 22Na, 2 — медный цилиндр, 3 — криогенный теплообменник медного цилиндра, 4 — тепловой экран, 5 — криогенный теплообменник теплового экрана, 6 — сопла

Источник КРИММП располагается в вакуумной камере (рис. 4). Таблетка с радиоактивным изотопом 22Na размещена на медной подложке (1), помещенной внутрь медного цилиндра (2) в конусообразном углублении на торце цилиндра, аналогично конструкции, описанной в работе [11]. Угол раствора конуса составляет 18°. Эти элементы образуют блок эмиттера позитронов (рис. 6), который охлаждается до температуры в несколько Кельвин. На поверхности цилиндра находится криогенный теплообменник (3), через который протекает холодный газообразный гелий при температуре несколько выше 4К, охлаждающий блок эмиттера. Медный цилиндр (2) размещается внутри медного кожуха (4), который служит тепловым экраном. На внешней поверхности кожуха располагается второй теплообменник (5). Пройдя теплообменник (2), гелий поступает в теплообменник кожуха (5), охлаждая тепловой экран. Газообразный неон поступает в источник позитронов через теплообменник кожуха (4), где предварительно охлаждается и истекает на поверхность конусообразного углубления и на торец медной подложки с изотопом через четыре сопла (6). На медном цилиндре (2) и на кожухе (4) расположены температурные датчики, позволяющие контролировать температуру блока эмиттера и теплового экрана.  Блок эмиттера позитронов электрически изолирован от теплового экрана. Прикладывая к нему электростатический потенциал, можно регулировать энергию позитронного пучка в диапазоне от 0 до 1000 В.

22

Na

Быстрые е+

Поток медленных

позитронов

Намороженный

неон

1          2         3        4         5  см

Рис. 6. Блок эмиттера позитронов

Процесс наморозки замедлителя начинается после того, как в охлажденной подложке устанавливается стационарная температура. Основными элементами линии напуска неона (рис. 7), позволяющими контролировать толщину слоя намороженного неона, являются мерный объем и дроссель с большим импедансом Z.

Вакуумная система

Дроссель

Редуктор

Ne

2

1

4

3

Вакуумметр

Мановакуумметр

Мерный

объем

Z

Магниторазрядныйнасос

Форвакуумный

насос

Рис. 7. Схема линии напуска неона в систему. 1, 2, 3, 4 — вакуумные вентили

Перед напуском неона в систему проводится предварительная  откачка линии напуска. При этом вентили 3 и 4 закрыты, а через вентили 2 и 1 откачивается мерный объем и линия подачи газа между дросселем и вентилем 4. После  предварительной откачки вентили 1 и 2 закрываются. Вентиль 4 открывается для того, чтобы избежать броска давления в системе после начала напуска газа. Химически чистый неон с помощью вентиля 3 напускается из баллона в мерный объем до давления 0,5–0,7 атмосферы, и вентиль 3 перекрывается. Из мерного объема неон через дроссель и вентиль 4 поступает в систему. Расход неона контролируется по изменению показаний мановакуумметра.

Толщина слоя намороженного замедлителя  рассчитывается из объема неона при атмосферном давлении VNe, поступившего в вакуумную систему:

,	(1.1)

где — разность показаний мановакуумметра в начале и в конце напуска неона, — атмосферное давление, — величина мерного объема. При этом необходимо учитывать эффективность конденсации χ:

,	(1.2)

где К — коэффициент сжатия неона при переходе в твердую фазу, S  — площадь подложки. При атмосферном давлении коэффициент К  ≈ 1200.

Эффективность конденсации замедлителя на подложку может быть определена по изменению давления в вакуумной системе в процессе напуска:

,	 (1.3)

где  — количество неона, поступающего в систему в единицу времени при напуске, Δt — время напуска газа в систему, =— количество неона, теряемое из струи при конденсации в единицу времени, — разность давлений в объеме до напуска неона и в процессе напуска, U — скорость откачки газа в системе.

После прекращения напуска неона в системе устанавливается некоторое равновесное давление. Если это давление выше давления насыщенных паров неона при температуре подложки, то остаточный газ конденсируется на поверхности замедлителя. В этом случае для того, чтобы поверхностная пленка замедлителя не загрязнялась со временем, необходимо увеличить температуру подложки так, чтобы давление насыщенных паров неона незначительно превысило установившееся давление в системе. При этом медленное испарение поверхностной пленки замедлителя препятствует осаждению на ней остаточного газа. Объем неона, испаряемого в единицу времени  и измеренный при атмосферном давлении, равен

,	 (1.4)

Здесь — количество неона, испаряемого в единицу времени, рассчитываемое по формуле:

,	(1.5)

где — разность давлений насыщенного пара неона при заданной температуре подложки и давления в системе до подогрева подложки.

Для проведения экспериментов с источником позитронов был сооружен стенд «Источник позитронов» (рис. 8) [11]. Медленные позитроны из КРИММП транспортируются через вакуумную камеру в продольном магнитном поле порядка 100 Гс. Безмасляная откачка камеры магниторазрядным насосом с производительностью по азоту 100 л/с поддерживает давление на уровне 4·10–8 Тор. Стенд оборудован линиями подачи неона и протока жидкого гелия.

Температура блока эмиттера позитронов регулируется изменением расхода жидкого гелия. Минимальная достигнутая температура составила 5,73 К при расходе жидкого гелия 0,6 литра/час. После достижения стационарной температуры блока эмиттера позитронов на его торец  через систему сопел подается неон.

Рис. 8. Стенд «Источник позитронов»

При испытании системы  наморозки напуск неона  осуществлялся в течение 3,5 минут. Величина мерного объема составляет 75 см3. Изменение показания мановакуумметра в процессе напуска на 0,2 атм. соответствует поступлению в систему 1,5 см3 неона при нормальных условиях и формированию на подложке площадью 6,5 см2 слоя замедлителя толщиной 10 мкм. Во время напуска давление в системе изменилось с 4·10–8 до 6,510–8 Тор. Используя  для нижней оценки эффективности наморозки по формуле (2.3), получим χ = 99,9%. Таким образом, можно считать, что практически весь неон намораживается на подложку.

Температура подложки при наморозке составляла 7,1 К. Давление, установившееся в системе после завершения процесса, составило 2,7∙10–8 Тор. Давление насыщенных паров неона при такой температуре равно 7·10–9 Тор. Для сохранения качества поверхности замедлителя температура подложки была увеличена до 7,5 К. При этом оценка по формуле (1.4) дает время испарения слоя замедлителя толщиной 10 мкм примерно равное 4·106 секунд, что многократно превышает время проведения эксперимента.

При проведении экспериментов по наморозке замедлителя основной вклад в погрешность определения его толщины вносят неточность в показаниях мановакуумметра и погрешность в определении мерного объема. Точность показаний мановакуумметра составляет 0,01 атм, а мерный объем известен с точностью до 1 см3. В результате погрешность измерения  толщины слоя намораживаемого неона составляет 5%.

Первые эксперименты по измерению характеристик источника КРИММП проводились с тестовым радиоактивным изотопом 22Na активностью 0,8 МБк. Для детектирования параметров пучка медленных монохроматических позитронов стенд «Источник позитронов» был снабжен устройствами сепарации позитронов и анализа их энергии (рис. 9). Внутри вакуумной камеры находится КРИММП и микроканальная пластина (МКП) — детектор для регистрации позитронов. Между ними установлена заслонка, предотвращающая прямое попадание позитронов в МКП. Вакуумная камера помещена в продольное магнитное поле. До и после заслонки располагаются катушки, создающие поперечное магнитное поле. Они формируют траекторию медленных позитронов («слалом»), огибающую заслонку. Перед МКП расположен электростатический энергоанализатор — цилиндр, на который подается анализирующий потенциал. Кроме того, снаружи вакуумной камеры расположен гамма-детектор, регистрирующий  гамма-кванты от аннигиляции позитронов. Оба детектора калибровались по эталонному β+-активному источнику. Методика и результаты калибровки описаны в разделе 1.3.

КРИММП

соленоид 1

B

B

+    –

Электростатический

анализатор

Быстрые  позитроны

Медленные позитроны

B||

B||

соленоид 2

заслонка

γ

MКП

γ -детектор

Вакуумный

объем

Откачка

Рис. 9. Измерительная схема стенда «Источник позитронов»

С ростом толщины замедлителя происходит рост выхода медленных позитронов (рис. 10). Максимум выхода медленных позитронов соответствует толщине замедлителя 130 мкм. Дальнейший рост толщины замедлителя приводит к уменьшению выхода.

Рис. 10. Зависимость счета позитронов от толщины намороженного замедлителя (экспериментальные точки и статистические ошибки)

Впервые для данного типа источников была измерена зависимость формы спектра медленных позитронов от толщины намороженного слоя. Формирование спектра начинается с толщины замедлителя 10 мкм. С увеличением толщины намороженного слоя спектральная плотность в максимуме растет (рис. 11), а ширина спектра уменьшается (рис. 12). При этом уменьшается также средняя энергия вылетающих позитронов (рис. 13).

Рис. 11. Зависимость формы спектра позитронов от толщины намороженного замедлителя, мкм: 30 (♦), 50 (▲), 90 (●), 130 (■)

Рис. 12. Зависимость ширины спектра позитронов на полувысоте от толщины намороженного замедлителя

Рис. 13. Зависимость средней энергии позитронов, вылетающих из замедлителя, от толщины замедлителя

После прекращения наморозки выход позитронов продолжает расти в течение нескольких часов. При этом число регистрируемых медленных позитронов увеличивается на 12%  (рис. 14).

После оптимизации толщины замедлителя и настройки системы регистрации была достигнута максимальная скорость счета. С учетом эффективности МКП (30%) эффективность замедления при этом составила ε = 1% при ширине спектра 1 эВ и средней энергии позитронов определяемой потенциалом, подаваемым на эмиттер (рис. 15).

Рис. 14. Пример эволюции выхода медленных позитронов после прекращения наморозки замедлителя

Рис. 15. Типичный спектр медленных позитронов источника КРИММП

1.2. Структура инжектора позитронов комплекса LEPTA

Для инжекции в накопитель LEPTA (см. раздел 2) необходим сгусток позитронов длительностью не более 300 нс с энергией до 10 кэВ. Так, в источниках на основе линейных ускорителей позитронные сгустки длительностью 0,5–3,5 мкс производятся с частотой повторения порядка 100 Гц. По данным таблицы 2 максимальное количество медленных позитронов в импульсе требуемой длительности не превышает 30 штук (!). Частота следования сгустков медленных позитронов, которые могут быть получены на источниках СИ, определяется частотой следования цугов электронных сгустков в накопителе. В результате интенсивность отдельного сгустка медленных позитронов оказывается даже меньше, чем с использованием линейных ускорителей.

Таким образом, ни один из источников медленных позитронов не обеспечивает требуемой интенсивности в одиночном сгустке. Для увеличения импульсной интенсивности медленных позитронов приходится использовать электромагнитные ловушки, в которых медленные позитроны накапливаются до требуемой интенсивности и затем импульсно извлекаются. Прототипом  позитронной ловушки может служить ловушка, применяемая в экспериментах по получению антиводорода ATHENA (ALFA) CERN [12]. Количество накапливаемых в ней позитронов составляет около 108 частиц [13], что и требуется для инжекции в накопитель LEPTA.

Выбор конкретного типа источника определяется эффективностью захвата ловушки и требуемой частотой повторения импульсов инжекции в накопитель. При частоте повторения импульсов инжекции 0,01 Гц и эффективности захвата в ловушку 30 % необходим средний поток позитронов на входе в ловушку  5·106–107 позитронов в секунду. Такую интенсивность потока можно получить от радиоактивного изотопа 22Na активностью 2550 мКи. Более высокая частота повторения импульсов инжекции возможна при использовании источника с большей средней интенсивностью, например, на основе линейного ускорителя электронов.

В результате проведенного анализа была выбрана схема на базе радиоактивного изотопа и разработан инжектор позитронов, отвечающий требованиям накопителя LEPTA (рис. 16). В его состав входят

— источник позитронов КРИММП (рис. 16, поз. 1),

— канал транспортировки позитронов низкой энергии из источника в ловушку,

— ловушка частиц типа Пеннинга–Малмберга–Сурко (поз. 2),

— канал транспортировки частиц с их ускорением до энергии эксперимента (поз. 3).

Ускорение частиц осуществляется статическим электрическим полем в зазоре проходного изолятора (рис. 16, поз. 11), отделяющего часть инжектора, «подвешенную» под потенциал (1–10 кВ), от части канала и кольца, имеющих нулевой потенциал. Ускоряющий зазор имеет электрод специальной формы (рис. 17), обеспечивающей адиабатическое ускорение частиц.

Рис. 16. Импульсный инжектор позитронов. 1 — источник позитронов, 2 — позитронная ловушка, 3 — участок инжекции позитронов в накопитель, 4 — радиационная защита, 5 — вакуумный пост, 6 — магниторазрядный насос, 7 — турбомолекулярный насос, 8 — шибер, 9 — сосуд Дьюара, 10 — опора, 11 — проходной изолятор

После замедлителя пучок моноэнергичных позитронов с энергией 50 эВ попадает в канал транспортировки. Малый диаметр вакуумной камеры канала транспортировки препятствует проникновению неона из области источника в ловушку, что увеличивает время жизни позитронов в ней, зависящее от состава остаточного газа. Кроме того, канал транспортировки используется для сепарации позитронов по энергии: оси вакуумных камер источника позитронов и канала транспортировки смещены относительно друг друга по вертикали, а специальная суперпозиция продольного поля соленоидов и дополнительного поперечного магнитного поля обеспечивает попадание в ловушку только медленных позитронов. Ловушка позитронов предназначена для накопления позитронов, которые удерживаются в ней магнитным полем соленоида и электрическим полем системы электродов, расположенных в вакуумной камере. Процесс накопления длится порядка 10100 секунд, при этом позитроны охлаждаются до комнатной температуры за счет столкновения с молекулами «буферного газа» (азота). При оптимальном распределении давления буферного газа и электростатического потенциала вдоль ловушки ее эффективность (доля захваченных позитронов) составляет 30 % [14]. Откачка всех узлов инжектора производится безмасляными насосами, так как позитроны активно аннигилируют на молекулах углеводородов.

e+

e+

Проходной изолятор

Рис. 17. Участок ускорения позитронов

Весь инжектор — от эмиттера до входа в кольцо — находится в продольном магнитном поле, которое варьируется от 200 до 400 Гс в каналах и имеет значение до 1,2 кГс в ловушке.

1.3. Ловушка позитронов комплекса LEPTA

Ловушки заряженных частиц были предложены, создаются и используются для накопления и длительного удержания частиц в трех целях:

— проведение экспериментов по измерению с предельно возможной точностью параметров, как самих частиц, так и различных ядерных, атомных и молекулярных объектов ими образованных,

— формирования плотной горячей плазмы изотопов водорода в термоядерных генераторах,

— в качестве вспомогательных секций различных экспериментальных комплексов для накопления, сепарации, охлаждения и сжатия пучков заряженных частиц перед их инжекцией в другие элементы комплексов для дальнейших экспериментов.

Такие устройства востребованы в атомной и ядерной физике, физике ускорителей, масс-спектрометрии, плазменных установках. Исследования в области физики экзотических атомов и антивещества инициировали развитие технологий накопления, удержания и контроля сгустков заряженных частиц (античастиц). Это удаётся сделать в электромагнитных открытых ловушках с управляемыми инжекцией заряженных частиц и выводом сгустков накопленных частиц. Для накопления заряженных частиц наиболее распространены ловушки Пеннинга с продольным магнитным полем и квадрупольным электростатическим потенциалом и ловушки Пеннинга-Малмберга с цилиндрическими электродами. Для накопления позитронов от радиоактивных источников К. Сурко предложил использовать буферный газ с распределением давления вдоль ловушки, согласованным с распределением потенциалов на цилиндрических электродах. Эта модернизированная ловушка Пеннинга-Малмберга-Сурко (ПМС) с успехом используется во многих лабораториях мира в экспериментах с ионами, позитронами и позитронием:

Калифорнийский университет, Сан-Диего и Риверсайд — позитроны и Позитроний;

ЦЕРН — ATHENA/ALPHA, ASACUSA, AEgIS — накопление позитронов и антипротонов для генерации антиводорода и экспериментов с ним; комплекс ISOLDE —  «фабрика» радиоактивных пучков;

Michigan State University, Argonne National Lab. (США), GSI (ФРГ), GANIL (France), TRIUMF (Canada) — «фабрики» радиоактивных пучков.

В ОИЯИ такая ловушка используется в проекте LEPTA для накопления  позитронов с целью их дальнейшей инжекции в накопительное кольцо с электронным охлаждением и генерации позитрония «налету». Рассматривается возможность использования таких ловушек для накопления радиоактивных ядер в ЛЯР ОИЯИ и лаборатории iThemba LABS (ЮАР).

Существенным шагом в развитии «ловушечных» технологий стало применение в ловушках ПМС вращающегося электрического поля, перпендикулярного оси ловушки: возросли эффективность накопления частиц и их время жизни. И, что самое замечательное, сгусток накопленных частиц в продольном магнитном поле сжимается в присутствии вращающегося поля ― эффект так называемой «вращающейся стенки» («Rotating Wall» ― RW). Обнаруженный на положительных ионах [15], эффект RW-поля был успешно использован для накопления электронной и позитронной плазмы, в исследованиях свойств антивещества и экзотических атомно-молекулярных систем. При этом в литературе до сих пор не было предложено ясного механизма такого действия поля.

Ловушка ПМС установки LEPTA [16, 17] имеет традиционную для ловушек ПМС геометрию (рис. 18). В 2013–2014 гг. откачка ловушки значительно улучшена [18]: установлены турбомолекулярный и криогенный насосы. Выбор распределения потенциалов электродов 1–8 и давления буферного газа (высокочистый молекулярный азот) является критическим. При оптимальном распределении потенциалов и давления позитроны, «скатываясь» по атомарным и молекулярным уровням, предельно быстро преодолевают область энергии, где вероятность аннигиляции максимальна – т. н. «Щель Орэ».

Вращающееся электрическое (RW) поле создается в электроде 4, разрезанном на 4 сектора, на который подаются постоянный и (попарно) переменные потенциалы. Типичная амплитуда RW-напряжения на секторном электроде 1 В.

Позитроны эмитируются криогенным источником КРИММП (раздел 1.1), разработанным в ОИЯИ.

Позитроны, накопленные в ловушке, сбрасываются на коллектор (рис. 17, поз. 9), и родившиеся аннигиляционные гамма-кванты регистрируются сцинтилляционным счетчиком в аналоговом режиме. Чувствительность счетчика прокалибрована на эталонном β+-источнике и составляет Ntrap = 6.66·103·V[В] позитронов, V[В] ― амплитуда сигнала в вольтах. Сигнал от одиночного позитрона имеет амплитуду V1 = 10 мВ. Отсюда статистическая ошибка измерения  Поток позитронов, инжектируемый в ловушку, измеряется тем же счетчиком в режиме счета при открытой ловушке:

- Рис. 18. Схема ловушки ПМС установки LEPTA. 1–8 ― электроды, 4 ― разрезной (секторный) электрод, с помощью которого создается RW-поле, 9 ― коллектор и сцинтилляционный счётчик, 10 ― соленоид, 11 и 12 ― турбомолекулярный и криогенный вакуумные насосы. Ниже — для режима накопления позитронов распределения на оси ловушки потенциала U(z) электрического поля электродов (●, численное моделирование) и RW-поля ERW(z) (▲,  то же), а также давления буферного газа p(z) (■, измерение и расчёт)

Для измерения поперечных размеров позитронных сгустков использовались подвижный коллектор (поз. 9) и сцинтилляционный счетчик.

В экспериментах на электронах пучок формируется трехэлектродной пушкой с импрегнированным оксидным катодом диаметром 2 мм. Потенциал катода –50 В. Выбор длительности и частоты повторения импульсов напряжения на управляющем электроде позволяет задавать средний по времени поток электронов, имитируя при этом режим накопления позитронов от радиоактивного источника.

Электроны, накопленные в ловушке, также сбрасываются на коллектор, и их заряд измеряется с помощью усилителя тока, имеющего эквивалентное входное сопротивление R = 300 кОм, длительность импульса (FWHM) 1 мкс. Соответственно, Ntrap = 2.1·107·V[В].

# Поперечные размеры электронных сгустков измерялись по свечению люминофора в области 9 при помощи CCD камеры.

В ходе экспериментов проводилось исследование накопления электронов и позитронов при различных режимах работы ловушки [17, 18, 19]. Процесс накопления хорошо описывается зависимостью числа накопленных частиц Nbunch от времени накопления при фиксируемых значениях эффективности захвата  потока инжектируемых позитронов  и времени жизни  частиц сгустка в ловушке .

.       	(1.6)

При известном потоке  первая из асимптотик позволяет определить значение эффективности ε, а вторая ― значение ετ. Кроме того, фитирование экспериментальной кривой накопления формулой (1.6) дает независимо значение τ. Типичные параметры для позитронов: ,

Принципиально новые результаты были получены в исследованиях «RW-спектров» в экспериментах 2014–2015 гг. [20, 21] (после существенного улучшения вакуумных условий в ловушке). При измерении зависимости числа частиц в сгустке Nbunch, эффективности захвата частиц в накопление ε и времени их жизни τ в ловушке от частоты RW-поля были исследованы режимы разных ― низких и высоких ― интенсивностей потоков инжектируемых частиц и накопленных сгустков. Были найдены ранее не наблюдавшиеся низкочастотные резонансы частоты RW-поля, вызывающие значительное увеличение числа накопленных частиц. Кроме того, впервые был обнаружен эффект «антирезонанса» на низких, порядка десятков герц, частотах RW-поля, при которых вращение поля приводит к полному разрушению накопленных сгустков (рис. 19).

Resonances

Рис. 19. Зависимость числа накопленных позитронов ▲ и электронов ● (нормировка на максимум) от частоты RW-поля, кГц: амплитуда RW-поля 1 В, давление буферного газа в области накопления 2,75·мкТорр

Эффективность действия RW-поля существенно зависит от распределения потенциалов электродов ловушки. Значение частоты резонанса растет экспоненциально c числом частиц в сгустке Nbunch (рис. 20), и эффективность накопления на резонансной частоте возрастает по мере накопления частиц Nbunch(t), достигая максимума, и затем несколько снижается [20].

В 2014–2015 гг. была детально исследована зависимость эффективности накопления позитронов от давления буферного газа (табл. 5). Из данных таблицы видно, что при увеличении давления время жизни частиц  медленно падает, а эффективность захвата  растёт. При этом произведение  также растёт. Включение RW поля на резонансной частоте увеличивает число накопленных частиц более чем вдвое.

- Рис. 20. Зависимость резонансной частоты от количества частиц Nbunch, накопленных за 20 с: ● ― электроны, ▲ ― позитроны; пунктирная линия ― тренд y(x) = 4,6921  exp(0,0403х)

Таблица 5. Зависимость параметров накопления от давления буферного газа

| P, 10–6 Тор | τ, sec RW off/RW on | ε, % RW off/RW on | τ, % sec RW off/RW on | Nbunch, 105 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1 | 4,5/12,5 | 1,5/1,4 | 6,75/17,5 | 0,3/0,7 |
| 4,0 | 5,0/8,5 | 6,5/7,1 | 32,5/60,3 | 1,2/2,2 |
| 7,0 | 5,0/9,0 | 11,5/11,3 | 57,5/101,7 | 1,7/2,9 |
| 10,1 | 5,0/7,5 | 16,3/17,2 | 81,5/129,0 | 2,0/3,3 |
| 13,7 | 3,5/6,0 | 25,6/23 | 89,6/138,0 | 2,1/3,2 |

Экспериментальные результаты послужили основанием для формулирования модели механизма накопления частиц в ловушке ПМС. Первые детали механизма были сформулированы в [18]. Затем после серии экспериментов [20, 21] была построена 3D-модель, описывающая накопление частиц в ловушке. Прежде всего, стало ясно, что движение частиц в ловушке ПМС можно разделить на быстрое продольное, вдоль оси симметрии ловушки, и относительно медленное, в плоскости, поперечной к оси (что было отмечено уже в нашей публикации [18]). Характеристики продольного движения в виде затухающих осцилляций («bounce-oscillations») определяются продольной составляющей электрического поля электродов и «трением», возникающим в столкновениях с молекулами буферного газа. На поперечное движение основное действие оказывают однородное продольное магнитное поле и радиальная составляющая электрических полей электродов ловушки и пространственного заряда накопленного сгустка, а также трение столкновений. Диффузия частиц в столкновениях с буферным газом компенсируется действием RW-поля, имеющим резонансный характер действия на накопленные частицы.

В 2015 г. механизм, объясняющий эффект сжатия позитронных сгустков в ловушке с продольным магнитным и вращающимся электрическим полями, был полностью сформулирован и подтвержден экспериментально [20]. Он состоит в следующем.

Траектория движения частицы в поперечной плоскости в области вне RW-поля представляет собой результат сложения быстрого циклотронного вращения и медленного «магнетронного» вращения относительно оси симметрии статических электрических полей ловушки и сгустка. Трение, возникающее в столкновениях, приводит к сжатию орбит циклотронного вращения и раскручиванию траекторий магнетронного движения ― диффузии накапливаемых частиц на стенки вакуумной камеры с последующей гибелью. Буферный газ необходим для захвата частиц в область накопления, однако, его действие значительно уменьшает время жизни частиц. RW-поле в электроде 4 (рис. 18), являясь консервативным, способно (как ни кажется парадоксальным!) уменьшать размеры сгустка, увеличивать время жизни частиц и, как следствие, эффективность их накопления. Этот эффект имеет место (как уже отмечалось в [20]), если частота RW-поля согласована с частотами magn магнетронного вращения и продольных осцилляций частиц. В противном случае среднее по времени действие RW-поля равно нулю. В области RW-поля частица из начальной точки (x0, y0) влёта в поле движется по круговой траектории радиусом

RRW(z) = cERW(z)/BωRW 	(1.7)

с центром в точке

(x0 – RRW · cosα, y0 – RRW · sinα),	(1.8)

где ERW и RW ― амплитуда и частота RW-поля, B = 0.1 Тл ― однородное магнитное поле соленоида ловушки, α ― угол между вектором ERW и осью x в момент влёта (рис. 21). Это результат точного решения уравнений движения частицы при постоянном вдоль оси z поля ERW и «замагниченности» частицы (её ларморовский радиус много меньше RRW).

Рис. 21. Траектория «замагниченной» частицы в области RW-поля; ось ловушки при х = у = 0

За время τRW пребывания в RW-поле частица проходит отрезок дуги s = RRWRWRW окружности, смещаясь к оси ловушки, если в момент влёта угол α имеет оптимальное значение. Частный случай такой траектории показан на рис. 22.

Рис. 22. Траектория частицы в области RW-поля при  многократных  «bounce»-осцилляциях;  ось  ловушки  при  х = у = 0,  = 59°, (RRW)n = kn–1(RRW)1, k = 0.7, n = 1, 2,…, (RRW)1 = 1.0; частота ωRW выбрана такой, что частица в области RW-поля совершает половину оборота

За период продольных колебаний частицы Tbounce, вектор RW-поля поворачивается на угол , а частица смещается по азимуту относительно оси ловушки на угол

Δφe=oτbounceωmagn(t)∙dtmagn+oτRWωRW(t)∙dt ,	        (1.9)

где RW ― время пребывания частицы в RW-поле. Из равенства ΔφRW = Δφe + 2n, n ― целое, следует условие резонанса:

(1.10)

Эта формула «3D-резонанса» ― приближённая. Она справедлива при

s << RRW, или RWRW << 1.	(1.11)

Таким образом, главные характеристики и условия 3D-резонанса можно сформулировать следующим образом:

1. Угловая скорость вращения “замагниченной” частицы по круговой орбите в RW-поле не зависит от энергии частицы.

2. Радиус траектории (окружности) “замагниченной” частицы в RW-поле пропорционален напряженности поля ERW.

3. Период продольных колебаний слабо зависит от энергии частиц (квазипараболический потенциал поля электродов ловушки U(z)).

4. При движении в ловушке частицы совершают вращение вокруг её оси под действием скрещенных полей – продольного магнитного и радиальной компоненты электрического поля электродов ловушки и пространственного заряда сгустка накопленных частиц.

5. 3D-резонанс возникает при выполнении условий (1.10), (1.11).

Полученные результаты дают объяснение давно существовавшей проблемы объяснения резонансного действия RW-поля на процесс накопления частиц. Результаты, полученные авторами, позволяют выбрать параметры ловушки ПМС, позволяющие формировать сгустки заряженных частиц высокой интенсивности и удерживать их длительное время с целью использования их в фундаментальных и прикладных исследованиях (например, по позитронной аннигиляционной спектроскопии материалов). Развитие и совершенствование методов накопления частиц позволяет продвинуться в постановке экспериментальных исследований нового поколения. Данный цикл работ позволил получить результаты,  находящиеся на уровне современной науки в этой области.

Существует несколько ограничений на максимальное число частиц, накапливаемых в ловушке N. Предел по пространственному заряду определяется условием ухода частиц из электрической потенциальной ямы. Для цилиндрического сгустка длины L и радиуса Rb, потенциал пространственного заряда  на оси сгустка описывается формулой [22]

,	(1.12)

где R — радиус электродов в области накопления. При достижении такого значения N, когда

,	(1.13)

(— разность потенциалов электродов 3 и 4) потенциальная яма «открывается» и перестает удерживать частицы.

Другое ограничение плотности частиц в ловушке nB налагает «критерий Бриллюэна» [23] — условие, при котором расталкивающие силы пространственного заряда и центробежные силы вращающегося сгустка превосходят магнитную составляющую силы Лоренца удерживающего магнитного поля:

.	(1.14)

Для позитронов при величине магнитного поля 0,1 Тл этот критерий дает nB = 5∙1010 см–3. Для легких частиц — электронов и позитронов — лимит устанавливается, прежде всего, по пространственному заряду. Предельное число электронов в сгустке можно оценить из условий (1.12), (1.13):

.	(1.15)

Для Rb ≈ 0,5 см, R = 10 см, L = 30 см и ΔU = 10 В эта оценка  дает Nmax = 3·108, что хорошо согласуется с экспериментальным результатом Nexper = 1,3·108 (максимальное число электронов, накопленных в ловушке).

В режиме накопления были измерены токи утечек на электроды. Оказалось, что электроны действительно уходят на электрод 3. Токи утечек на остальные электроды ниже уровня шума 0,5 пА. Эти результаты являются прямым подтверждением механизма ограничения числа накопленных частиц эффектом пространственного заряда, описанного выше (формула (1.15)).

Вторым подтверждением этой гипотезы является эксперимент, по изучению эффекта  динамического увеличения глубины потенциальной ямы в процессе накопления: по мере накопления электронов глубина потенциальной ямы «принудительно» увеличивалась,  что  позволило накопить N*exper = 2·108. Это значение в 1,3 раза превышает максимальное число накопленных частиц без применения методики динамического увеличения глубины потенциальной ямы*).

2. Накопитель LEPTA

Главные особенности накопителя LEPTA — фокусировка  продольным магнитным полем и электронное охлаждение позитронов [25, 26]. Накопитель (рис. 23) состоит из двух тороидальных соленоидов (позиция 6) и двух прямолинейных, соединенных в кольцо.

Рис. 23. Схема установки LEPTA: 1 — источник позитронов и канал транспортировки позитронов низкой энергии, 2 — позитронная ловушка, 3 — канал транспортировки, ускорения и инжекции позитронов, 4 — септумные соленоиды, 5 — кикер  (внутри септумного соленоида), 6 — 1-й и 2-й тороидальные соленоиды, 7, 8 — прямолинейный соленоид, квадрупольная спиральная обмотка и секция электронного охлаждения, 9 — анализирующие дипольные магниты, 10 — координатно-чувствительный детектор, 11 — электронная пушка, 12 — коллектор электронов, 13 — вакуумные насосы

На одном из двух прямолинейных участков соленоиды имеют форму цилиндра круглого сечения (позиции 7, 8) на другом участке — форму цилиндра с эллиптическим сечением (позиция 4), так называемые септумные соленоиды. Электронная пушка, коллектор и источник позитронов расположены внутри дополнительных соленоидов. Все соленоиды окружены общим магнитным экраном. Вакуумная камера расположена внутри соленоидов. Однооборотная инжекция позитронов осуществляется при помощи специального кикера. Долговременная устойчивость позитронного пучка обеспечивается дополнительной спиральной катушкой (позиция 7), которая формирует квадрупольное магнитное поле, подобное полю в «стеллараторе» и модифицированном бетатроне [26]. Специальные септумные обмотки и центробежный дрейф электронов используются для совмещения и разделения позитронного и охлаждающего электронного пучков. Формирование позитрония происходит в секции электронного охлаждения (позиция 8), и ортопозитроний, покидая магнитную систему накопителя, проходит через анализирующий магнит (позиция 9) и попадает в детектор позитрония (позиция 10).

Схема инжекции

Период между циклами инжекции позитронов в накопитель выбирается равным времени жизни позитронов в кольце, которое определяется эффектом рассеяния позитронов на неоднородностях магнитного поля (нарушение адиабатичности ларморовского вращения) и атомах остаточного газа с последующей гибелью на стенках вакуумной камеры. При давлении  Торр значение времени жизни позитронов с энергией 10 кэВ составляет beam = 100 сек. Между циклами инжекции количество циркулирующих позитронов (и, соответственно, интенсивность потока атомов позитрония на выходе) экспоненциально спадает.

Позитроны из инжектора транспортируются к септуму (рис. 23, поз. 3). Место инжекции находится выше медианной плоскости на 6 см и правее равновесной орбиты на 30 см. Проходя через септум, позитроны под действием дополнительного поперечного поля смещаются в горизонтальной плоскости таким образом, что на выходе из септума они оказываются строго над равновесной орбитой. За септумом позитроны попадают в кикер (поз. 5), проходя через который смещаются в вертикальной плоскости вниз и попадают на равновесную орбиту. Кикер выключается после того, как позитроны заполнят весь периметр накопителя. Из кикера позитроны попадают в 1-й тор (поз. 6), в котором присутствуют продольное и дополнительное вертикальное магнитные поля. Это дополнительное поле вводится для компенсации центробежного дрейфа позитронов в торе. В прямолинейной секции позитроны сначала проходят область со спиральным квадрупольным магнитным полем и электронным охлаждением (поз. 7, 8). На этом же участке происходит рекомбинация электронов и позитронов с образованием позитрония. Позитроний, поскольку он электрически нейтрален, выходит в экспериментальный канал (поз. 9). Позитроны после секции охлаждения попадают во второй тор (поз. 6), а затем в септум, и проходят его по равновесной орбите.

Электронный пучок инжектируется электронной пушкой в септум ниже медианной плоскости на 6 см и левее равновесной орбиты на 30 см (поз. 11). Проходя септум, электроны под действием поперечного магнитного поля септума смещаются в горизонтальной плоскости по направлению к центру и выходят из септума строго под равновесной орбитой, на 6 см ниже. Далее они попадают в кикер (поз. 5). Поскольку импульс инжекции позитронного пучка (напряжение на кикере) длится около 10 мкс, то электронный пучок можно не выключать на это время, т. к. нагрузка на генератор электронов ничтожно мала. На входе в 1-й тор электроны оказываются на 6 см ниже позитронного пучка. Направление центробежного дрейфа частиц в торах определяется знаком заряда частиц. Дополнительное вертикальное магнитное поле в торе имеет направление, компенсирующее центробежный дрейф позитронов, поэтому для электронов, соответственно, дрейф удваивается. Параметры установки подобраны таким образом, что, проходя через 1-й тор, электроны и позитроны на входе в прямолинейную секцию (поз. 7, 8) совмещаются. После прохода прямолинейной секции во 2-ом торе (поз. 6) они разделяются. Электронный пучок поднимается на 6 см выше и попадает в выводной канал септума (поз. 4) и транспортируется в коллектор (поз. 12).

Система электронного охлаждения

Система электронного охлаждения накопителя LEPTA состоит из электронной пушки (рис. 24), коллектора электронов (рис. 25), стабилизированных источников питания и системы диагностики электронного пучка.

Рис. 24. Электронная пушка системы охлаждения: 1 — катод, 2 — «пирсовский» электрод, 3 — управляющий электрод, 4 — анод, 5, 6 — изоляторы, 7 — электрический ввод для накала катода, 8 — соленоид, 9 — магнитный экран

Рис. 25. Коллектор электронов: 1 — вакуумная камера, 2 — репеллер, 3 — цилиндр Фарадея, 4 — магнитный экран, 5 — катушка азимутального поля, 6 — катушка продольного поля, 7 — изолятор, 8 — вакуумная труба для откачки

Формирование электронного пучка с малым угловым разбросом является важным вопросом в проектировании электронной пушки системы охлаждения. Электронная пушка для накопителя LEPTA состоит из трех электродов: «пирсовский» электрод, управляющий электрод и анод. Это позволяет создать пушку с адиабатической оптикой и с варьируемым током электронного пучка [27]. Электронная пушка разработана для формирования электронного пучка высокого качества с током до 0,5 А и энергией электронов до 10 кэВ.

Пушка может работать как в стационарном, так и в импульсном режимах. При этом потенциал катода остается постоянным, а потенциал управляющего электрода имеет положительный или отрицательный потенциал относительно катода, в зависимости от выбранного режима. Потенциал управляющего электрода имеет положительное значение относительно катода в течение всего времени, пока идет генерация позитрония.

Для уменьшения возмущения электронного пучка из-за несовершенства оптики пушки, в ней используется специальная форма электродов, которая была разработана с использованием компьютерной программы SAM. Особое внимание уделялось выбору формы управляющего электрода и анода. Компьютерное моделирование показало, что дополнительная поперечная энергия электронов, возникающая при выбранной геометрии электродов из-за не идеальности оптики пушки, составляет менее 0,1 эВ при токе пучка 0,5 А и энергии электронов 10 кэВ. Поперечная температура электронов, вызванная влиянием собственного объемного заряда пучка, находится на уровне 0,18 эВ при данных параметрах.

Коллектор электронов разработан на базе опыта разработки аналогичного оборудования, накопленного авторами данного проекта [28]. Он позволяет достигнуть эффективности рекуперации тока электронного пучка с относительными потерями на уровне менее чем 10–4 при потенциале коллектора +2 кВ относительно катода пушки.

Время жизни электронов в кольце

Первая настройка и тестирование накопителя LEPTA производились на пучке электронов пушки системы электронного охлаждения (изменение полярности напряжения на пластинах кикера позволяет производить инжекцию «снизу»). Довольно быстро было понято, что время жизни электронного пучка (20 мс, 2006 г.) ограничено по двум причинам — гибель электронов из-за рассеяния на остаточном газе и неоднородностях магнитного поля. Последние возникают, в основном, на стыках соленоидов магнитной системы кольца. С этого момента были предприняты соответствующие усилия на обоих «фронтах», что привело к постепенному и монотонному росту времени жизни τ по мере улучшения вакуумных условий и однородности поля (рис. 26). Наибольшее значение τ = 0,17 с было достигнуто на энергии электронов εe = 4 кэВ.

Рис. 26. Зависимость времени жизни циркулирующих электронов от энергии (эксперименты 2005–2011 гг.)

Зависимость времени жизни электронов от энергии τ(εe) (рис. 26) имеет характерный вид гладкой кривой с максимумом. Слева от максимума значение функции τ(εe) возрастает с ростом εe, что связано с падением сечения рассеяния на остаточном газе при увеличении энергии частиц. Спад τ(εe) справа от максимума вызван ростом влияния неоднородностей магнитного поля с энергией (нарушение адиабатичности ларморовского вращения частиц).

Полученные результаты позволяют надеяться на достижение времени жизни не хуже 1 с.

3. Позитронная аннигиляционная спектроскопия

3.1. Три экспериментальных метода ПАС

Позитронная аннигиляционная спектроскопия (ПАС) является чувствительным методом детектирования различных (так называемых «open-volume») дефектов размером от 0,1 до 1 нм с минимальной концентрацией до 10–7 см–3 (отношение числа дефектов к числу атомов на единицу объема вещества). Метод ПАС имеет на 4 порядка лучшее пространственное разрешение по сравнению с просвечивающим электронным микроскопом (transmission electron microscope — TEM). Существует множество публикаций, сообщающих об успешном использовании метода  ПАС при исследованиях пластических деформаций [29, 30], деформаций сдвига [31], среза [32], и др.

Создание пучка монохроматических позитронов варьируемой энергии найдет широкое применение в методе ПАС, например, в изучении радиационных дефектов [33, 34] или тонких пленок [35, 36]. Это подтвердили и первые эксперименты на установке ПАС комплекса LEPTA [36]. Замедление и монохроматизация потока позитронов из радиоактивного источника открывает возможность прослеживать изменения структуры материала в тонких слоях, начиная от поверхности образца, что невозможно в традиционной постановке метода ПАС на потоке позитронов в широком спектре энергий.

Криогенный источник позитронов КРИММП комплекса LEPTA позволяет создавать пучок позитронов низкой энергии, удовлетворяющий по своим параметрам требованиям методов ПАС. Дополнительная возможность регулировки энергии позитронов появляется, когда образец «подвешивается» под отрицательный потенциал, ускоряющий позитроны, что позволяет внедрять в образец моноэнергичные позитроны заданной энергии, проникающие на определенную глубину.

В отличие от тяжелых частиц (ионов) электроны в веществе движутся не по прямолинейной (преимущественно) траектории, а диффундирует, претерпевая рассеяния на большие углы. Поэтому для электронов вводят полуэмпирическую формулу средней глубины проникновения

.	(3.1)

Здесь h — средняя глубина, ρ — плотность вещества в г/см3, A, n — константы, определяемые численным моделированием. Так, для железа расчет по программе GEANT4 дает A = 2,62∙10– 6 г/(см2∙кэВn), n = 1,1692 [37].

Существует три экспериментальных метода ПАС.

Первый — наблюдение угловой корреляции аннигиляционных гамма-квантов. Этот метод используется в фундаментальных исследованиях, к которым относятся определение распределения импульсов электронов и поверхности Ферми. Его применение затруднено громоздкостью необходимой аппаратуры и отсутствием её производства промышленностью. В связи с этим метод используется редко.

Второй метод — измерение времени жизни позитронов в веществе («Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy» - PALS). Он позволяет определить вид и размер дефектов, концентрацию по увеличению времени жизни позитрона в дефекте пропорционально объёму дефекта. Этот метод может быть использован как в стандартных экспериментах на специальных изотопах, таких как 22Na, так и на импульсных пучках позитронов с определённой временной привязкой.

Третий метод основан на эффекте Доплера — изменение энергии аннигиляционного гамма-кванта («Доплеровское Уширение Аннигиляционной Линии» – ДУАЛ). Этот метод используется для обнаружения вакансий, вакансионных кластеров, а также  их концентрации. Аннигиляция захваченного  дефектом позитрона дает более узкий спектр аннигиляционной  линии 511 кэВ по сравнению с тем, который создаётся при аннигиляции позитрона с электронами атомов идеальной структуры или электронами проводимости.

Такое различие вызвано образованием дефектов — свободных полостей указанных выше «нано-размеров», в которых позитрон свободно «живет», упруго отражаясь от стенок полости, пока не аннигилирует с электроном одного из атомов стенки. В идеальной структуре позитрон рассеивается на атомах среды как упруго, так и неупруго. Неупругое рассеивание увеличивает разброс позитронов по энергии и, соответственно, величину доплеровского уширения аннигиляционных гамма-квантов.

Анализ формы полученных гамма-спектров производится стандартным для ПАС методом вычисления так называемых S-параметра (рис. 27). Он равен отношению площади под кривой гамма-спектра в «реперном» интервале к площади гамма-спектра в полном («бесконечном») интервале энергии регистрируемых квантов. Реперный (reference) интервал Δεref энергий определяется по гамма-спектру реперного («идеального») образца из условия

.

Рис. 27. Линии гамма-спектров реперного (non-defected, черная линия) и деформированного (defected, серая линия) образцов; Δεref ≈ 1,65 кэВ

Затем производятся измерения S-параметра для спектров исследуемых («дефектных») образцов. На рис. 27 хорошо видна разница площадей под кривыми гамма-спектров в интервале Δεref для реперного и деформированного (деформация скольжения) образцов.

Процедура измерения распределения концентрации дефектов состоит в следующем. Снимается зависимость S-параметра от энергии позитронов S(Ep) (следовательно, от глубины h) и экспериментальные результаты для реперного и «дефектных» образцов фитируются с помощью программы VEPFIT [38, 39] и определяются значения двух «подгоночных» параметров — Ssat — значение S-параметра, соответствующее уровню насыщения кривой S(Ep) при Ep → ∞ (рис. 27), и Lpdl — длина пути позитрона в веществе (positron diffusion length). Для определения концентрации дефектов используется формула

,	(3.2)

где τref — время жизни позитрона в реперном образце, полученное из независимых экспериментов ПАС по методу измерения времени жизни, μ — параметр, полученный численным моделированием [40], Cdef — максимальная концентрация дефектов, которая достигается при насыщении функции S(Ep) = Ssat.

3.2. Спектрометр ДУАЛ комплекса LEPTA

Метод доплеровской ПАС используется в настоящее время на комплексе LEPTA. Спектрометр ДУАЛ выполнен по стандартной схеме (рис. 28). Он состоит из высоковольтного источника, HpGe детектора, предусилителя, многоканального анализатора и компьютера. Для регистрации гамма кванта, рождающегося при аннигиляции позитрона, используется HpGe детектор фирмы Baltic Scientific Instruments. Детектор имеет следующие параметры: относительная эффективность регистрации 1.33 МэВ γ-Фотон (по стандарту IEC 60973) равна 30 %; разрешение по энергии (полная ширина на полувысоте на 511 кэВ) менее 1.25 кэВ; энергетический диапазон работы детектора лежит в диапазоне от 40 кэВ до 10 МэВ. Детектор питается от источника напряжения 6 кВ, выполненного в стандарте NIM той же компанией.

Рис. 28. Схема спектрометра ДУАЛ.

Исследуемые образцы помещаются в вакуумную камеру на выходе ловушки (рис. 16, поз. 5) на оси прямого потока позитронов из КРИММП (потенциалы электродов ловушки в этом случае равны нулю). Образцы размещены на подвижном изолированном вакуумном вводе, на который подается регулируемый отрицательный потенциал до 35 кВ. Аннигиляционные гамма-кванты регистрируются HpGe детектором, который при энергии кванта 511 кэВ имеет разрешение 1,2 кэВ. Детектор помещен в углублении («кармане») вакуумной камеры максимально близко к облучаемому образцу.

Сигнал после прохождения детектора (предусилитель встроен в детектор) усиливается в усилителе ORTEC 572 A и поступает на мультиканальный анализатор TUKAN 8k с 8192-канальным разрешением, который связан с компьютером. Таким образом получается спектр процесса аннигиляции и вычисляются S-, W- параметры. Примерное время измерения около одного часа.

В примере, приведенном на рис. 29, показаны кривые S(Epositron) для образцов железа, имплантированных ионами Xe26+ с энергией 167 МэВ на циклотроне IC-100 ЛЯР им. Г.И. Флерова ОИЯИ.

Рис. 29. Зависимость S-параметра от энергии позитронов для реперного («ref») и «дефектрых образцов, имплантированных ионами Xe26+ с энергией 167 МэВ и кривые фитирования (описание в тексте); на рисунке указаны дозы облучения, ионов/см2

Результаты исследований различных материалов методом ДУАЛ ПАС на комплексе LEPTA в 2012–2015 гг. опубликованы в работах [41–46]. Дальнейшее развитие метода ПАС на комплексе LEPTA в 2016–2018 гг. обсуждается в разделе 4.

4. Развитие комплекса LEPTA

В 2015 г. на комплексе LEPTA были начаты подготовительные работы по выводу его на параметры, позволяющие достичь в инжекторе интенсивность накопленных частиц, достаточную для получения и диагностирования пучка позитронов, циркулирующего в накопителе, а также развития метода ПАС. С этой целью удалось приобрести в iThemba LABS свежий эмиттер позитронов на основе изотопа 22Na активностью 30 мКи и криокулер фирмы Sumitomo. Разработан новый вариант источника, позволяющий осуществить его захолаживание от криокулера по замкнутому циклу, что существенно увеличило эффективность работы на позитронах (п. 4.1).

4.1. КРИММП-2

Значительной проблемой при работе на позитронах является использование для охлаждения КРИММП жидкого гелия, транспортируемого в дюарах. Это значительно ограничивает время работы (дефицит жидкого гелия) и требует длительной, около 6–7 часов, предварительной подготовки источника, из-за чего рабочий день растягивался до 12–13 часов. В связи с этим были предприняты усилия по приобретению криокулера фирмы «Sumitomo» и разработан новой конструкции КРИММП, рассчитанный на работу с охлаждающим гелием по замкнутому циклу. К сентябрю 2015 г. источник КРИММП-2 был сконструирован и его элементы изготовлены (рис. 30). Завершение сборки и начало «холодных» испытаний проводились в течении 2016 г., а в ноябре источник был установлен на инжектор LEPTA и испытан.

а)								б)										в)

3

2

1

Рис. 30. Источник КРИММП-2: а) внутренняя часть, б) разработчики источника В.В. Селезнев и В.М. Дробин демонстрируют основные элементы перед полной сборкой: 1 — криокулер, 2 — внутренняя часть, 3 —криостат, в) КРИММП установлен на штатное место.

После ввода в действие источник дал возможность накапливать в ловушке инжектора LEPTA сгустка интенсивностью порядка 3e106 позитронов.

4.2. Создание спектрометра PALS

Спектроскопия методом PALS может выполняться на позитронах, от автономного источника 22Na. Это изотоп через 3.3 пс после эмиссии позитрона испускает гамма квант с энергией 1274 кэВ, который используется в качества сигнала запуска спектрометра для измерения времени жизни (Рис. 31). Сигналом остановки является регистрация гамма кванта с энергией 511 кэВ. Разница во времени обоих сигналов и дает значение времени жизни позитрона. Позитронный источник покрыт двумя тонкими фольгами (около 5 мкм) и помещен между двумя одинаковыми образцами. Этот «сэндвич» ставится перед двумя счетчиками (сцинтилляторы и фотоумножители рис. 30) BaF2. В спектрометре LEPTA использоваться ФЭУ фирмы Hamamatsu. Для анализа сигналов на совпадение используется спектрометр времени жизни APV8702 и компьютер. Обычно, для анализа времени необходим ряд модулей измерения излучения, таких как дифференциальные CFD, линия задержки, ТАС, СМА, и т. д. В AP 8702 все они интегрированы. В результате получается спектр времени жизни позитронов, и последующий анализ позволяет оценить время жизни позитрона в образце.

После создания специализированного канала монохроматических позитронов (СКМП, раздел 4.3) с упорядочением позитронов (раздел 4.4) эта аппаратура будет перенесена на экспериментальную станцию канала (рис. 32а, поз.4), что позволит производить исследование образцов методом PALS на контролируемой глубине.

Ф

Э

У

BaF2

Ф

Э

У

BaF2

APV

8702

22Na

Образец

Рис. 31. Схема измерения времени жизни позитронов в методе PALS.

4.3. СКМП

Спроектирован (рис. 32), изготовлен и смонтирован специализированный канал монохроматических позитронов (СКМП). Начата разработка устройств формирования упорядоченного потока позитронов. Это позволит создать на комплексе LEPTA вариант ПАС, основанный на измерении времени жизни позитронов в веществе.

1

2

Рис. 32. 	Специальный канал монохроматических позитронов (СКМП) 1 - канал транспортировки позитронов в кольцо LEPTA, 2 – канал транспортировки позитронов к станции ПАС.

СКМП будет работать в двух режимах — прямопролетного и отклоненного пучков. Соответственно, канал оборудован двумя наборами катушек, формирующих магнитное поле: катушки, создающие продольное поле транспортировки прямопролетного пучка (рис. 32, поз. 1), и катушки транспортировки отклоненного пучка (рис. 32, поз. 2).

4.4. Упорядочивание потока позитронов

Применение метода ПАС на основе измерения времени жизни позитронов в веществе возможно на относительно редком потоке одиночных позитронов. Интервал между моментами попадания позитронов на мишень должен в несколько раз превышать характерное время жизни позитрона в веществе τlife ~ 100 пс. Соответственно, максимальный поток позитронов на мишени

что заведомо выполняется для большинства современных установок ПАС на основе радиоактивных источников позитронов. При этом в качестве триггера, используемого для измерения интервала времени между приходом позитрона на мишень и его аннигиляцией в веществе, используется гамма-квант, сопровождающий β+-распад ядра в эмиттере позитронов. Ясно, что в такой постановке эксперимента монохроматизация позитронов исключена — слишком велико и неопределенно время диффузии позитрона в замедляющем веществе источника. Отсюда следует и неопределенность энергии позитронов.

В нашем проекте предлагается упорядочивать монохроматический поток позитронов. Для этого пучок монохроматичных позитронов проходит участок URF (рис. 33), на котором подается высокочастотное (RF) напряжение специальной формы. Далее позитроны ускоряются в статическом электрическом поле на высоковольтном зазоре UA и попадают на мишень Utarget.

Isolators

E0

Channel +

Trap

URF

UA

Utarget

LA

Lt

LU

e+ source

Рис. 33. Схема упорядочивания потока позитронов (пояснения в тексте).

Форму сигнала ВЧ находим по следующей схеме.

Считаем, что к ВЧ-резонатору (URF) позитроны подлетают в момент времени tinj (инжекция) в среднем с интервалом T0=Ne+-1~T0=Ne+-1~2 μs и энергией E0+δE, δE~±1 eV. Скорость позитрона на выходе ВЧ-резонатора:

vRFδE, tinj=2m∙E0+δE+eURFtinj,  0≤tinj≤T0.		(4.1)

Время пролета от ВЧ-резонатора до участка UA есть ∆tA=LAvRF.

Скорость позитрона после прохождения участка ускорения равна

mvA22=mvRF22+eUA

vAδE, tinj=vRF2+2meUA.								(4.2)

С этой скоростью позитрон пролетает участок канала длины Lt до входа в камеру, где находится исследуемый образец, помещенный под отрицательный потенциал Utarget. Время пролета позитрона от входа в ВЧ-резонатор до входа в ускоряющий зазор камеры равно

ttarget=tinj+∆tA+LtvAE, tinj=tinj+LAvRF+LtvA. 					(4.3)

Функцию URF(t) находим из условия равенства значений Δttarget для позитронов с энергией E0 (т.е. δE = 0) при любом значении tinj в интервале

0≤tinj≤T0,									(4.4)

или

∆ttargettinj=0=∆ttargettinj≤T0.						(4.5)

В этом случае все частицы, независимо от tinj, приходят на мишень одновременно. Имеем

LAvRF0,0+LtvA0,0+=tinj+LAvRF0,tinj+LtvA0,tinj. 						(4.6)

Это уравнение для функции URF(tinj) решаем методом последовательных приближений.

1-е приближение:

LAURF≫LtUA.									(4.7)

Из (4.6) находим

LAvRF10,0=tinj+LAvRF10,tinj.							(4.8)

Приняв URF0=0, из (4.8) получим (при δE = 0!)

URF1tinj=11-2E0m∙tinjLA2-1∙E0,						(4.9)

vA10,tinj=2m∙E0+eURF1tinj+eUA.					(4.10)

2-е приближение:

Уравнение (4.6) представим в виде

LAvRF20,0=tinj+LAvRF20,tinj+δt2,					(4.11)

где

δt2=Lt1vA10,tinj-1vA10,0,						(4.12)

Отсюда

URF2tinj=11-2E0m∙tinj+δt2LA2-1∙E0e.					(4.13)

vRF2=2m∙E0+δE+eURF2,

vA2=2m∙E0+δE+eURF(2)tinj+eUA,

Время пролета частицы с энергией E0+δE

ttargetδE,tinj=tinj+LtvA2δE,tinj+LAvRF2δE,tinj.				(4.14)

Нас интересует разность времени прихода на мишень позитронов с δE ≠ 0 и δE = 0

δttargetδE,tinj=ttargetδE,tinj- ttarget0,tinj. 				 (4.15)

Рассматривается два варианта формирования URF: с помощью цифрового генератора и набора трех-четырех генераторов гармонического напряжения на частотах-гармониках частоты повторения URF. Предварительный анализ показал достаточно трех гармонических сигналов (т. е. трех генераторов).

На рис. 34 - 36 представлены результаты расчетов по формулам (4.1) – (4.15) для варианта формирования URF с помощью цифрового генератора при выбранных значений параметров потока позитронов и канала: E0 = 100, 120, 200 эВ, δE0 = ±1 эВ, T0 = 10 нс, LA = 15 см, Lt = 2,5 м, UA = 5000 В:

Рис. 34. Зависимость амплитуды напряжения (вольт) от времени t=xT0 влета позитрона на участок URF при значениях E0 = 100, 120, 200 В.

Рис. 35. Зависимость разности времени прихода позитронов на мишень δtarrget (пс) от времени t=xT0 влета позитрона на участок URF при значениях E0 = 100, 120, 200 В, δE0 = 1эВ.

Рис. 36. Зависимость разности времени прихода позитронов на мишень δttarget (пс) от времени t=xT0 влета позитрона на участок URF при значениях E0 = 200 В, δE0 = 0, ±1эВ.

5. Ожидаемые результаты по завершении проекта

1. Развитие метода позитронной аннигиляционной спектроскопии (ПАС) и проведение исследований материалов этим методом:

1.1. Сооружение и ввод в действие канала транспортировки позитронов и экспериментальной станции.

1.2. Развитие ПАС-спектрометра: создание аппаратуры измерения пар гамма-квантов на совпадение.

1.3. Создание варианта ПАС на основе измерения времени жизни позитронов в веществе.

2. Оптимизация режима накопления позитронов в ловушке — достижение интенсивности 107 позитронов за цикл.

5.1. Ожидаемые результаты в 2018 г.

1. Ввод в действие специализированного канала монохроматических позитронов (СКМП) и экспериментальной станции. Начало исследований методом ДУАЛ.

2. Исследования методом PALS на источнике.

3. Создание тестового варианта устройства формирования упорядоченного потока позитронов.

4. Оптимизация режима накопления позитронов в ловушке.

5.2. Ожидаемые результаты в 2019 г.

1. Создание устройств формирования упорядоченного потока позитронов в СКМП.

2. Исследования методами ДУАЛ и PALS на источнике.

3. Исследования методом ДУАЛ на пучке.

4. Исследование циркулирующего пучка позитронов в кольце.

5.3. Ожидаемые результаты в 2020 г.

1. Создание спектрометра PALS на СКМП.

2. Исследования методами ДУАЛ и PALS на источнике.

3. Исследования методом ДУАЛ и PALS на пучке.

Заключение

Выполнение программы развития комплекса LEPTA, представленной в данном проекте, выведет комплекс на качественно новый уровень, создаст новые возможности экспериментальных исследований на направленных потоках позитронов.

Литература*

1. R. H. Howell, I. J. Rosenberg and M. J. Fluss, Applied Physics A 43, (1987), p. 247–255.

2. C.A. Kapetanakos, A Technique for generating potent positron beams, Journal of Synchrotron Radiation 3, (1996), p. 268–271.

3. F.Ebel et al, Hyperfine Interactions, 44, (1989), p. 179–183.

4. T. Nakano et al., Experiment at SPring-8, Nucl. Phys. A 670, (2000), p. 332.

5. M.Fedurin, G.Kulipanov, N.Mezentsev and V.Shkaruba, Superconducting high-field three-pole wigglers at Budker INP, Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res. A 448, (2000), p. 51.

6. L.Madansky and F. Rasetti, Phys. Rev. 79 (1950), p. 397.

7. W.H. Cherry, Secondary electron emission produced from surfaces by positron bombardment, Ph.D. Dissertation, Princeton University, (1958).

8. D.G. Costello, D.E. Groce, D.F. Herring, G. Wm. MacGovan, Phys. Rev. B 5, (1972), p.1433.

9. Jr. Mills, L. Pfeifer, Phys. Rev. Lett. 43, (1979), p. 1961.

10. A. P. Mills, Jr. and E. M. Gullikson, Solid Neon Moderator for Producing Slow Positrons, Appl. Phys. Lett. 49, (1986) p. 1121.

11. В.Ф.Быковский, А.Г.Кобец, Е.В.Болтушкин, В.Н.Малахов, И.Н.Мешков, В.Н.Павлов, Р.В.Пивин, И.А.Селезнев, В.Г.Шмаровоз, С.Л.Яковенко, Инжектор позитронов для накопителя LEPTA, письма в ЭЧАЯ 3, (2006), p. 63–67.

12. L. V. Jørgensen, D. P. van der Werf, T. L. Watson, M. Charlton and M. J. T. Collier, in Nonneutral Plasma Physics IV, edited by F. Anderegg, L. Schweikhard and C. F. Driscoll (American Institute of Physics, New York, 2002), Vol. AIP 606, (2002), p. 35

13. D. P. van der Werf, L. V. Jørgensen, T. L. Watson, M. Charlton, M. J. T. Collier, M. Doser and R. Funakoshi, Appl. Surf. Sci. 194, (2002), p. 312.

14. F.J.Wysoci, M.Leventhal, et al., Hiperfine Interaction 44, (1988), p.185–200.

15. X. P. Huang, et al., Phys. Rev. Lett. 78, (1997) 875.

- 16. Ахманова Е.В., Есеев М.К., Кобец А.Г., Мешков И.Н., Рудаков А.Ю., Сидорин А.А., Яковенко С.Л. Проект LEPTA: формирование и инжекция позитронного пучка// Письма в ЭЧАЯ 9, (2012) 618–623.

Akhmanova, E.V., Eseev, M.K., Kobets, A.G., Meshkov, I.N., Rudakov, A.Y., Sidorin, A.A., Yakovenko, S.L. LEPTA project: Formation and injection of positron beam, PEPAN Letters 9 (4–5), (2012) 373–376.

- 17. Eseev M.K., Ahmanova E.V., Vititnev A.N., Kobets A.G., Meshkov I.N., Rudakov A.Yu. , Sidorin A.A., Yakovenko S.L.,  Compression and Confinement of  Positron Clouds in the Surko Trap of Lepta Facility, Proc. of RUPAC2012, St.Peterburg, Russia, 2012, (CERN: JACoW) 319–321.

- 18. Есеев М.К., Кобец А.Г., Мешков И.Н., Рудаков А.Ю., Яковенко С.Л.  Исследование накопления заряженной плазмы в ловушке с вращающимся электрическим полем установки LEPTA, Физика плазмы, 39, 883–890 (2013).

Eseev M.K., Kobets A.G., Meshkov I.N., Rudakov A.Yu., Yakovenko S.L. Study of Nonneutral Plasma Storage in a Magnetic Trap with a Rotating Electric Field at the LEPTA Facility, Plasma Phys. Rep., 39 (10), 787–794 (2013).

- 19. E. Ahmanova, M. Eseev, A. Kobets, V. Lokhmatov, I. Meshkov, O. Orlov, V. Pavlov, A. Rudakov, A.A. Sidorin, S. Yakovenko. LEPTA project: towards positronium // Proc. of COOL2013, Murren, Switzerland, 2013, (CERN: JACoW) 119–120.

- 20. Есеев М.К., Кобец А.Г., Мешков И.Н., Сидорин А.А., Орлов О.С. Механизм накопления  заряженных частиц в ловушке Пеннинга-Малмберга-Сурко с вращающимся электрическим полем, Письма в ЖЭТФ, 102 (5), 291–296 (2015).

# Eseev M.K., Kobets A.G., Meshkov I.N., Sidorin A.A., Orlov O.S. The Mechanism of Accumulation of Charged Particles in a Penning–Malmberg–Surko trap with a Rotating Electric Field, JETP Letters, 102 (5), 261–265 (2015)].

- 21. Eseev M.K., Ahmanova E., Kobets A., Meshkov I., Orlov O., Sidorin A., Yakovenko S.,  Mechanism of Compression of Positron Clouds in the Surko Trap of Lepta Facility, Proc. of RUPAC-2014, Obninsk, Russia, 2014, (CERN: JACoW) 20–22.

22. С.F. Driscoll, in Low Energy Antimatter, edited by D.B. Cline (World Scientific, Singapore, 1986), p. 184–195.

23. L. Brillouin, Phys. Rev. 67, (1945), p.260.

24. C.M. Surko, С.M. Gilbert and R.G. Greaves, Progress in Creating Low-Energy Positron Plasma and Beams, in Non-Neutral Plasma Physics III, edited by J.J. Bollinger, R.G. Spencer and R.C. Davidson, AIP Conference Proceedings 498, New York, 1999, p. 3–12.

- 25. И.Н. Мешков, А.Н. Скринский, Nucl. Instr. And Meth., 1996, v. A379, p. 41.

- 26. I.N.Meshkov, A.O.Sidorin, A.V.Smirnov, E.M.Syresin, G.V.Trubnikov, Particle Dynamics in the sectional modified betatron, NIM A 441 (2000), Nos 1–2, p. 267.

- 27. I.Meshkov, Y.Korotaev, A.Sidorin, A.Smirnov, E.M.Syresin, I.Titkova, High perveance electron gun for the electron cooling system, NIM A 441 (2000), Nos 1–2, p. 92.

- 28. Мешков И.Н., Сидорин А.О., Смирнов А.В., Трубников Г.В., Electron Cooling of Positrons in LEPTA, Hiperfine Interaction, 2003, v. 146/147, (1/4), 197–201.

29. E. Dryzek , M. Sarnek, M. Wróbel, Reverse transformation of deformation-induced martensite in austenitic stainless steel studied by positron annihilation, J. Mater. Sci. 49 (2014) 8499–8458.

# 30. E. Dryzek, M. Sarnek, K. Siemek, Annealing behaviour of plastically deformed stainless steel 1.4307 studied by positron annihilation methods, Nukleonika 58 (2013) 215−219.

# 11. J. Dryzek , M. Wróbel, Positron studies of subsurface zone in titanium created in sliding wear, Tribol. Lett.  55 (2014) 413–419.

32. P. Horodek, J. Dryzek, M. Wróbel, Positron annihilation study of defects induced by various cutting methods in stainless steel grade 304, Tribol. Lett. 45 (2012) 341–347.

33.J. Simeg Veternikova, V. Slugen, S. Sojak, M. Skarba,  E. Korhonen, S. Stancek,  J. Degmova, V. Sabelova, I. Bartosova, Application of slow positron beam for study of commercial oxide-dispersion-strengthened steels, J. Nucl. Mater. 450 (2014) 99–103.

34. J. Jiang, Y.C. Wu, X.B. Liu, R.S. Wang, Y. Nagai, K. Inoue, Y. Shimizu, T. Toyama, Microstructural evolution of RPV steels under proton and ion irradiation studied by positron annihilation spectroscopy, J. Nucl. Mater. 458 (2015) 326–334.

35. S.T. Kao, S.H. Huang, D.J. Liaw, W.C. Chao, C.C. Hu, C.L. Li, D.M. Wang, K.R. Lee, J.Y. Lai, Interfacially polymerized thin-film composite polyamide membrane: positron annihilation spectroscopic study, characterization and pervaporation performance, Polym. J. 42 (2010) 242–248.

- 36. P. Horodek, K. Siemek, A.G. Kobets, M. Kulik, I.N. Meshkov, Positron beam and RBS studies of thermally grown oxide films on stainless steel grade 304, Appl. Surf. Sci. 333 (2015) 96–103.

37. J. Dryzek, P. Horodek, GEANT4 simulation of slow positron beam implantation profiles, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 266 (2008) 4000–4009.

38. A. Van Veen, H. Schut, M. Clement, A., Kruseman, M.R., Ijpma, J.M.M. De Nijs VEPFIT applied to depth profiling problems, Appl. Surf. Sci. 85 (1995) 216–224.

39. J. Dryzek, The solution of the time dependent positron diffusion equation valid for pulsed beam experiments. Nucl. Instrum. Method. Phys. Res. B 196 (2002) 186–193.

40. A. Vehanen, P. Hautojärvi, J. Johansson, J. Yli-Kauppila, P., Moser, Vacancies and carbon impurities in α-iron: Electron irradiation. Phys. Rev. B 25 (1982) 762–780.

41. J. Dryzek, P. Horodek, K. Siemek, The slowing down times of positrons emitted from selected + isotopes into metals, Nucl. Instrum. Meth. B 291 (2012) 22–28.

- 42. P. Horodek, J. Dryzek, A.G. Kobets, M. Kulik, V.I. Lokhmatov, I.N. Meshkov, O.S. Orlov, V. Pavlov, A.Yu. Rudakov, A.A. Sidorin, K. Siemek, Slow Positron Beam Studies of the Stainless Steel Surface Exposed to Sandblasting, Acta Phys. Polon. 125 (2014) 714–717.

- 43.  P. Horodek, M. Bugdol, A.G. Kobets, I.N. Meshkov, O.S. Orlov, A.Yu. Rudakov, A.A.Sidorin, S.L. Yakovenko, Development of positron annihilation spectroscopy at LEPTA facility, Phys. Part.and Nucl.Lett. 11 (5) (2014) 708–712.

44. J. Dryzek, P. Horodek, The solution of the positron diffusion trapping model tested for profiling of defects induced by proton implanted in stainless steel, Appl. Phys. 121 (2015) 289–295.

- 45. P. Horodek, M. K. Eseev, A. G. Kobets, Studies of stainless steel exposed to sandblasting, NUKLEONIKA 60 (4) (2015) 721724.

- 46. P. Horodek, A. G. Kobets, I. N. Meshkov, A. A. Sidorin, O. S. Orlov , Slow positron beam at the JINR, Dubna, NUKLEONIKA 60(4) (2015) 725728.

Приложение 1. Список приобретаемого оборудования

1. Вакуумное оборудование:

Откачная станция HiCube 80			6 тыс.$

Шибер (2 шт)							12 тыс.$

Проходные изоляторы				5 тыс.$

2. Аппаратура диагностики пучков:

Германиевый детектор Ortec 							40 тыс.$

Цифровой сигнальный процессор APU8002RU		14 тыс.$

Программное обеспечение для APU8002RU			6 тыс.$

Фотоумножитель Hamamatsu							4 тыс.$

Сцинтиллятор											500 $

Конвертер время-амплитуда Ortec 567					6 тыс.$

3. Высоковольтная аппаратура

HV блок питания 100 кВ						10 тыс.$

4. ВЧ-аппаратура

Генератор ВЧ + усилитель мощности			12 тыс.$

5. Материалы										15 тыс.$

Форма № 26

Предлагаемый план-график и необходимые ресурсы для осуществления Проекта

ПРОЕКТ LEPTA: Развитие техники эксперимента и прикладные исследования на монохроматических пучках позитронов

| Наименование узлов и систем установки, работ, ресурсов, источников финансирования |  |  | Стоимость узлов установки (тыс. долл.) | Предложения лабораторий по распределению финансирования и ресурсов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 год 2018 | 2 год 2019 | 3 год 2020 |
| Основные узлы и оборудование |  | 1. Вакуумное оборудование 2. Аппаратура диагностики пучков 3. Высоковольтная аппаратура 4. ВЧ-аппаратура | 23,0 70,5 10,0 12,0 | 17 12 6 | 6 20 10 6 | 38,5 |
| Необходимые ресурсы | Нормо-часы | ОП ОИЯИ: механические работы электроника КБ ООЭП ЛЯП |  |  |  |  |
| эксплуатационные расходы |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования | Бюджет | Затраты из бюджета | 115,5 | 35,0 | 42,0 | 38,5 |
|  | Внебюджет | Договоры: Гранты: |  |  |  |  |

Руководители темы											А.С.Жемчугов

Г.А.Шелков

Руководители Проекта											А.Г.Кобец

П.Хородек

Научный руководитель Проекта								И.Н.Мешков

Помощник директора Лаборатории							Г.А.Усова

по экономическим и финансовым вопросам

Форма № 29

Смета затрат по Проекту

ПРОЕКТ LEPTA: Развитие техники эксперимента и прикладные исследования на монохроматических пучках позитронов

| № пп | Наименование статей затрат | Полная стоимость | 1 год 2018 | 2 год 2019 | 3 год 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прямые расходы на Проект |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Компьютерная связь КБ ООЭП (в нормо-часах) Материалы Оборудование Оплата НИР, выполняемых по договорам Командировочные расходы, в т.ч. а) в страны не рублёвой зоны б) в города стран рублевой зоны в) по протоколам | 15000 115500 30000 18000 3000 | 5000 35000 10000 8000 2000 | 5000 42000 10000 8000 2000 | 5000 38500 10000 8000 2000 |
| Итого по прямым расходам: |  | 160500 | 47000 | 54000 | 50500 |
| В том числе: из бюджета ЛЯП |  | 160500 | 47000 | 54000 | 50500 |

Руководители Проекта											А.Г.Кобец

П.Хородек

Научный руководитель проекта 								И.Н.Мешков

Директор Лаборатории											В.А.Бедняков

Помощник директора Лаборатории								Г.А.Усова

по экономическим и финансовым вопросам

*) Laboratory for Accelerator Based Science

*) Уже после выполнения этого эксперимента нами была обнаружена публикация [24], где описан аналогичный метод. Авторам удалось увеличить число накопленных частиц в 1,5 раза

* Публикации по проекту LEPTA отмечены маркером.