Приложение 1.

Форма открытия (продления) Темы /

Крупного инфраструктурного проекта

УТВЕРЖДАЮ

Вице-директор Института

/

“	“		___   2023 г.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОТКРЫТИЯ / ПРОДЛЕНИЯ

ТЕМЫ / КРУПНОГО ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТА

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ИССЛЕДОВАНИЙ

В ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКОМ ПЛАНЕ ОИЯИ

1. Общие сведения о теме / крупном инфраструктурном проекте (далее КИП)

1.1. Шифр темы / КИП (для продлеваемых тем) — шифр темы включает дату открытия, дата окончания не указывается, т. к. она определяется сроками завершения проектов в теме.

04-4-1142-2021/

1.2. Лаборатория

ЛНФ

1.3. Научное направление

Физика конденсированных сред, радиационные и радиобиологические исследования

1.4. Наименование темы / КИП

Исследования функциональных материалов и наносистем с использованием рассеяния нейтронов

1.5. Руководитель(и) темы / КИП

Д.П.Козленко, В.Л.Аксенов, А.М.Балагуров

1.6. Заместитель(и) руководителя темы / КИП

2. Научное обоснование и организационная структура

2.1. Аннотация

Установление взаимосвязи между особенностями структурного строения материала и его физическими свойствами на микроскопическом уровне является одной из основополагающих задач, определяющих развитие современных представлений в области физики конденсированных сред, материаловедения, химии, геофизики, инженерных наук, биологии и фармакологии. Уникальные преимущества использования нейтронных методов исследования (дифракции, малоуглового рассеяния нейтронов, рефлектометрии, неупругого рассеяния, радиографии и томографии) делают их применение наиболее оптимальным, а в некоторых случаях – единственным подходом, для решения широкого круга актуальных фундаментальных и прикладных задач, связанных с установлением микроскопических механизмов формирования физических свойств и явлений, наблюдаемых в функциональных материалах и наносистемах, синтезом материалов с заданными свойствами для развития современных технологий, исследованием свойств биологических молекул и мембран, полимеров, созданием новых лекарственных препаратов, изучением геофизических процессов, неразрушающим анализом остаточных напряжений в конструкционных материалах и промышленных изделиях, анализом внутреннего строения объектов культурного наследия и др.

Результаты научных исследований, начавшихся по открытой с начала 2021 г. теме 04-4-1142-2021/2025 “Исследования функциональных материалов и наносистем с использованием рассеяния нейтронов” наглядно показывают высокую эффективность использования рассеяния нейтронов для успешного решения вышеописанных задач. В рамках 7-летнего плана развития ОИЯИ на 2024 – 2030 гг. планируется продолжение исследований по данной теме с учетом ранее полученных результатов и появляющихся новых актуальных тематик. В связи с этим, целесообразным является включение темы 04-4-1142-2021/ “Исследования функциональных материалов и наносистем с использованием рассеяния нейтронов” с первым приоритетом в проблемно-тематический план ОИЯИ с 2024 г. Успешной реализации работ по теме будут способствовать следующие факторы:

- Работы будут в основном проводиться на базовой установке ОИЯИ, модернизированном реакторе ИБР-2, обладающей параметрами мирового уровня и являющейся единственной установкой такого типа в странах-участницах ОИЯИ;

- На спектрометрах реактора ИБР-2 действует программа пользователей, наполнение которой в основном обеспечивается заявками из стран-участниц ОИЯИ;

- Существует последовательно реализуемая программа развития комплекса спектрометров реактора ИБР-2;

- Коллектив отдела Нейтронных исследований конденсированных сред ЛНФ, в котором реализуется тема, сравнительно молод (средний возраст чуть более 40 лет), и, в то же время, обладает высокой квалификацией.

- Коллектив отдела широко использует взаимодополняющие (к нейтронным) методики исследования на базе существующего лабораторного оборудования.

Приоритетными направлениями научных исследований будут являться:

1. Физика конденсированного состояния и науки о материалах:

  - Исследование структуры и свойств новых неорганических и органических функциональных материалов,

  - Исследование структурных и магнитных свойств материалов в экстремальных условиях,

  - Изучение особенностей физико-химических процессов в функциональных материалах в режиме реального времени,

  - Компьютерное моделирование структуры и свойств новых функциональных материалов и наносистем,

  - Исследование атомной и магнитной динамики функциональных материалов.

2. Физика наносистем и наноразмерных явлений:

  - Исследование структурных и магнитных свойств слоистых наноструктур,

  - Исследование структуры углерод- и кремнийсодержащих наноматериалов.

3. Физика комплексных жидкостей и полимеров:

3.1 Исследование дисперсных систем и сложных жидкостей в объеме и на межфазных границах,

  - Исследование структурной организации полимерных наноматериалов.

4. Биофизика и фармакология:

4.1 Исследование надмолекулярной структуры и функциональных характеристик биологических наносистем,

4.2 Исследования структуры и свойств липидных мембран и комплексов,

4.3 Исследования структуры и свойств биогибридных комплексов.

5. Прикладное материаловедение и инженерные науки:

5.1 Исследование внутренних напряжений и микродеформаций в конструкционных материалах и промышленных изделиях,

5.2 Исследование особенностей внутреннего строения объектов культурного и природного наследия, конструкционных материалов и промышленных изделий,

5.3. Исследование текстуры и свойств минералов и горных пород, конструкционных материалов, биологических и палеонтологических объектов.

5.4. Исследование структуры ВТСП материалов после облучения.

Для текущего обеспечения и повышения качества решения научных задач темы также планируется проведение методических работ по развитию комплекса действующих спектрометров реактора ИБР-2 и имеющегося в наличии вспомогательного лабораторного оборудования.

2.2. Проекты в теме / подпроекты КИП

2.2.1 Исследование структуры и динамики функциональных материалов и наносистем на базе комплекса спектрометров реактора ИБР-2.

2.2.2 “Разработка спектрометра неупругого рассеяния нейтронов в обратной геометрии на реакторе ИБР-2”.

2.3. Научное обоснование (не более 20 страниц)

(цель, актуальность и научная новизна, методы и подходы, методики, ожидаемые результаты, риски).

Выявление взаимосвязи между особенностями структурного строения вещества и его физическими свойствами на микроскопическом уровне является одной из основополагающих междисциплинарных задач современной физики конденсированного состояния, материаловедения, химии, геофизики, инженерных наук, биологии и фармакологии.

В рамках темы планируется проведение исследования структурного строения, магнитного упорядочения, динамики, физических и химических свойств новых перспективных материалов и наносистем, демонстрирующих важные функциональные свойства, микроскопические механизмы возникновения которых мало изучены. Перечень объектов исследования включает мультиферроики, сплавы с эффектами гигантской магнитострикции и памяти формы, низкоразмерные и геометрически фрустрированные магнетики, проявляющие необычные магнитные состояния и свойства, материалы, перспективные для использования в компактных источниках электрического тока, магнитные слоистые наноструктуры, демонстрирующие различные эффекты близости, например, сосуществование сверхпроводящего и магнитоупорядоченного состояния, органические функциональные материалы с водородными связями, сложные жидкости и полимеры с широким спектром потенциальных технологических применений, структурная организация и свойства которых могут значительно изменяться при изменении концентрации и химического состава, биологические наносистемы, включая липидные мембраны, белки и их комплексы, исследование которых позволяет понять биофизические процессы, протекающие в живых организмах, механизмы воздействия и переноса лекарств, причины возникновения различных заболеваний, биогибридные материалы, конструкционные материалы, широко применяемые или планируемые к использованию в различных отраслях промышленности и производства.

Кроме этого, планируется проведение прикладных исследований текстуры, остаточных напряжений и внутренней организации горных пород и минералов, конструкционных материалов, объектов природного и культурного наследования, направленных на установление механизмов геофизических процессов, образования дефектов и напряженных областей в промышленных изделиях, реконструкцию и анализ древних технологий, эволюции и развитие классификации ископаемых организмов.

Таким образом, в рамках темы предполагается получение преимущественно новой экспериментальной информации, которая будет иметь большое значение для установления взаимосвязи между особенностями структурного строения и функциональными свойствами широкого круга функциональных материалов и наносистем и развития современных представлений по данной научной тематике. Ряд полученных результатов впоследствии также может быть использован для разработки научных основ развития современных технологий.

Нейтронные методы исследования конденсированного состояния вещества имеют ряд существенных преимуществ по отношению к другим методам, в том числе связанным с использованием рентгеновского и синхротронного излучения. Благодаря тому, что нейтроны в процессе рассеяния взаимодействуют с ядрами, а не с электронными оболочками, длина рассеяния нейтрона может сильно отличаться для изотопов одного элемента. Эта особенность легла в основу метода изотопного контраста, который дает широкие возможности детального анализа особенностей структурного строения систем, содержащих водород, включая кристаллические материалы, полимеры, биологические системы, органические и водные растворы, со значительно большей точностью по сравнению с методами рассеяния рентгеновского и синхротронного излучения. Вследствие относительно слабого в целом взаимодействия нейтронов с веществом, нейтронные исследования можно проводить даже с деликатными биологическими системами без их разрушения в процессе эксперимента. Наличие у нейтрона собственного магнитного момента обуславливает магнитное рассеяние, интенсивность которого сопоставима с ядерным рассеянием. Поэтому методы рассеяния нейтронов в настоящее время остаются наиболее прямым и информативным способом определения магнитной структуры материалов как в обычном объемном, так и наноструктурированном состоянии, включая тонкие пленки и гетероструктуры. Как электрически нейтральная частица, нейтрон обладает высокой проникающей способностью. Поэтому методы рассеяния нейтронов позволяют получать объемные характеристики исследуемых материалов даже в условиях использования сложных устройств окружения образца, таких как сложные криостаты, печи, камеры высокого давления, электромагниты.

Как видно из вышеизложенного, методы рассеяния нейтронов обладают бесспорными преимуществами при изучении свойств функциональных материалов и наносистем, содержащих водород и другие легкие атомы (Li, O, …), изотопически обогащенных наноматериалов, магнитных наносистем, биологических и полимерных объектов на атомном уровне. Заметим, что многие виды функциональных материалов и наносистем, синтезируемых для использования в современных технологиях в области электроники, записи и хранения информации, создания источников энергии, медицины, фармакологии и др., содержат легкие и/или магнитные атомы, что обуславливает возрастающие потребности и интерес научного сообщества к исследованиям с применением методов рассеяния нейтронов.

Уникальные преимущества использования нейтронных методов исследования (дифракции, малоуглового рассеяния нейтронов, рефлектометрии, неупругого рассеяния, радиографии и томографии) делают их применение наиболее оптимальным, а в некоторых случаях – единственным подходом, для решения широкого круга актуальных фундаментальных и прикладных задач, связанных с установлением микроскопических механизмов формирования физических свойств и явлений, наблюдаемых в функциональных материалах и наносистемах, синтезом материалов с заданными свойствами для развития современных технологий, исследованием свойств биологических молекул и мембран, полимеров, созданием новых лекарственных препаратов, изучением геофизических процессов, неразрушающим анализом остаточных напряжений в конструкционных материалах и промышленных изделиях, анализом внутреннего строения объектов культурного наследия и др.

В ЛНФ ОИЯИ накоплен многолетний опыт исследований конденсированных сред с помощью методов рассеяния нейтронов на базе комплекса спектрометров модернизированного импульсного высокопоточного реактора ИБР-2. Эта базовая установка ОИЯИ обладает параметрами мирового уровня и является единственным исследовательским нейтронным источником импульсного действия для рассматриваемой научной области в странах-участницах ОИЯИ. В комплекс спектрометров ИБР-2 входит ряд установок, технические параметры которых находятся на уровне лучших мировых аналогов. Так, дифрактометр ДН-6 для исследования материалов при воздействии сверхвысоких давлений является одной из лучших в мире установок для данного типа экспериментов. Фурье-дифрактометр высокого разрешения ФДВР, предназначенный для прецизионного исследования кристаллической структуры материалов, имеет разрешение по межплоскостному расстоянию, аналогичное другим лучшим установкам данного типа в мировых нейтронных центрах. Экспериментальные возможности дифрактометра ДРВ для структурных исследований в режиме реального времени по параметру минимального времени, необходимого для регистрации одного спектра, также находятся на уровне лучших мировых аналогов. Технические параметры остальных установок также в основном соответствуют стандартному уровню параметров аналогичных установок в мировых нейтронных центрах. Наличие конкурентноспособной экспериментальной базы позволит решать поставленные научные задачи на высоком уровне, соответствующем другим развитым нейтронным центрам мира. Для повышения эффективности решения поставленных задач наряду с нейтронными методами будут использоваться взаимодополняющие методы рентгеновского рассеяния, рамановской, атомно-силовой спектроскопии и др. с применением дополнительного лабораторного оборудования.

Коллектив проекта имеет значительный задел по тематике проводимых исследований, ежегодно публикуется более 100 статей в рецензируемых журналах, в том числе с высокими импакт факторами, входящими в квартиль Q1. Результаты исследований также регулярно представляются на ведущих международных и национальных конференциях, лучшие из них удостаиваются ежегодных премий ОИЯИ. С результатами недавних исследований можно детально ознакомиться в отчете по выполнению темы за период 2021 – 2022 гг.

Структурно, тема будет включать в свой состав два проекта. Научная программа исследований темы и методические работы по развитию комплекса спектрометров реактора ИБР-2, необходимые для реализации научной программы, будут являться основой проекта “Исследование структуры и динамики функциональных материалов и наносистем на базе комплекса спектрометров реактора ИБР-2”.

Приоритетные направления научных исследований включают:

1. Физика конденсированного состояния и науки о материалах:

  - Исследование структуры и свойств новых неорганических и органических функциональных материалов,

  - Исследование структурных и магнитных свойств материалов в экстремальных условиях,

  - Изучение особенностей физико-химических процессов в функциональных материалах в режиме реального времени,

  - Компьютерное моделирование структуры и свойств новых функциональных материалов и наносистем.

  - Исследование динамики функциональных материалов.

2. Физика наносистем и наноразмерных явлений:

  - Исследование структурных и магнитных свойств слоистых наноструктур,

  - Исследование структуры углерод- и кремнийсодержащих наноматериалов.

3. Физика комплексных жидкостей и полимеров:

3.1 Исследование дисперсных систем и сложных жидкостей в объеме и на межфазных границах,

  - Исследование структурной организации полимерных наноматериалов.

4. Биофизика и фармакология:

4.1 Исследование надмолекулярной структуры и функциональных характеристик биологических наносистем,

4.2 Исследования структуры и свойств липидных мембран и комплексов,

4.3 Исследования структуры и свойств биогибридных комплексов.

5. Прикладное материаловедение и инженерные науки:

5.1 Исследование внутренних напряжений и микродеформаций в конструкционных материалах и промышленных изделиях,

5.2 Исследование особенностей внутреннего строения объектов культурного и природного наследия, конструкционных материалов промышленных изделий,

5.3. Исследование текстуры и свойств минералов и горных пород, конструкционных материалов, биологических и палеонтологических объектов.

5.4. Исследование структуры ВТСП материалов после облучения.

Ожидаемые результаты по итогам выполнения научной программы:

- Физика конденсированного состояния и науки о материалах

  - Определение характеристик атомной структуры и фазовых состояний интерметаллических функциональных материалов, включая магнитострикционные сплавы Fe-Ga и сплавы с эффектом памяти формы.

  - Определение параметров атомной и магнитной структуры функциональных оксидных материалов в широком диапазоне термодинамических параметров (температуры, давления).

  - Анализ структурных и магнитных свойств низкоразмерных магнитных материалов.

  - Анализ сложных структурных и микроструктурных состояний твердых электролитов и электродов для металл-ионных аккумуляторов.

  - Определение структуры и анализ динамики функциональных материалов с молекулярными комплексами и ионных жидкостей.

  - Анализ эффектов КЭП и магнитной динамики в сильнокоррелированных электронных системах.

- Физика наносистем и наноразмерных явлений

  - Установление явлений и эффектов, связанных с сосуществованием магнетизма и сверхпроводимости в слоистых структурах на основе переходных и редкоземельных металлов и актинидных соединений, изучение электромагнитного эффекта близости на границе металл-диэлектрик.

  - Определение структурных характеристик углеродных наноматериалов, тонких пленок одностенных углеродных нанотрубок на подложках. Исследование роли интерфейса нанотрубка-подложка.

- Физика комплексных жидкостей и полимеров

  - Комплексное исследование структуры и кинетики агрегации в растворах фуллеренов разной полярности, а также в растворах фуллеренов с разными аминоаддуктами.

  - Анализ структурных особенностей магнитных наносистем, включая коллоидные наносистемы, композиты с магнитными наночастицами, агрегационные эффекты в магнитных жидкостях и магнитные наноструктуры ядро-оболочка.

  - Определение структурных характеристик полимерных систем на подложках, мицелл ПАВ в объеме и на поверхности, комплексов ПАВ и мицелл.

  - Анализ структурной организации полимерных наноматериалов, стеклования полимеров и полимерных тонких пленок.

- Биофизика и фармакология

  - Анализ физико-биологических свойств липидных и нативных мембран, белковых взаимодействий, структуры и свойств белков и мембран-белковых комплексов, кристаллизации белков.

  - Определение структурных характеристик и изучение свойств биогибридных комплексов.

- Прикладное материаловедение и инженерные науки

  - Определение внутренних напряжений и микродеформаций в конструкционных материалах и объемных изделиях, геологических объектах. (2024 – 2028).

  - Текстурный анализ биологических и палеонтологических образцов, образцов конструкционных материалов, горных пород.

  - Анализ внутреннего строения и построение 3D моделей объектов культурного и природного наследия, промышленных материалов и изделий по данным нейтронной томографии и радиографии.

  - Анализ структуры ВТСП материалов после облучения.

Полученные в ходе реализации научной программы результаты будут иметь важное значение для установления взаимосвязи между особенностями структурного строения и функциональными свойствами широкого круга новых перспективных функциональных материалов и наносистем и развития современных представлений по научной тематике проводимых исследований. Ряд полученных результатов впоследствии также может быть использован для разработки научных основ развития современных технологий.

Для текущего обеспечения и повышения качества решения научных задач проекта планируется проведение работ по развитию комплекса действующих спектрометров реактора ИБР-2 и имеющегося в наличии вспомогательного лабораторного оборудования. Также особое внимание будет уделено завершению работ по созданию основной конфигурации нового спектрометра малоуглового рассеяния и имиджинга на 10 канале реактора. Данный спектрометр позволит существенно повысить эффективность использования криогенного замедлителя и применения малоуглового рассеяния, радиографии и томографии холодных нейтронов для решения ряда научных задач проекта.

План развития комплекса спектрометров предусматривает следующие работы:

1. Завершение работ по разработке и созданию элементов основной конфигурации спектрометра малоуглового рассеяния и имиджинга на 10 канале.

2. Модернизация действующих спектрометров реактора ИБР-2 (ФДВР, ЮМО, ДРВ, ДН-6, ДН-12, ФСД, ГРЭИНС, РЕМУР, РЕФЛЕКС, НЕРА, СКАТ, ЭПСИЛОН, ФСС, НРТ) направленная на развитие элементов детекторных, нейтроноводных систем, систем окружения образца, улучшению биологической защиты, замене устаревших и вышедших из строя элементов и улучшение их технических характеристик.

3. Развитие возможностей лабораторного оборудования для характеризации образцов и исследования физических свойств.

Ожидаемые методические результаты:

- Завершение создания основной конфигурации спектрометра малоуглового рассеяния и имиджинга на 10 канале.

- Развитие нейтроноводной и детекторной системы нового дифрактометра ДН-6 для исследования микрообразцов, направленное на улучшение технических параметров и расширение доступного диапазона высоких давлений.

- Улучшение технических параметров и расширение экспериментальных возможностей многофункционального рефлектометра ГРЭИНС (запуск нового прерывателя нейтронного пучка, развитие электрохимических и жидкостных ячеек для проведения экспериментов).

- Повышение светосилы, улучшение фоновых условий, развитие систем окружения образца действующих спектрометров реактора ИБР-2 (ФДВР, РТД, ДН-12, ЮМО, ФСД, РЕФЛЕКС, РЕМУР, СКАТ, ЭПСИЛОН, НРТ).

- Усовершенствование корреляционного спектрометра FSS на 13 канале ИБР-2 и улучшение его технических параметров. Дальнейшее развитие корреляционного RTOF-метода.

- Повышение светосилы установки малоуглового рентгеновского рассеяния и широкоапертурной дифракции Xeuss 3.0 за счет установки жидкометаллического источника рентгеновского излучения, развитие систем окружения образца.

План-график работ по развитию комплекса спектрометров на 2024-2028 гг.

| Наименование работ | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Завершение работ по разработке и созданию элементов основной конфигурации спектрометра малоуглового рассеяния и имиджинга на 10 канале. |  |  |  |  |  |
| 1.1 Установка элементов нейтроноводной системы, детектора нейтронной радиографии и томографии и гониометрического стола в рабочее положение, тестовые измерения в конфигурации нейтронного имиджинга. |  |  |  |  |  |
| 1.2 Завершение изготовления ПЧД детектора для малоугловой конфигурации. |  |  |  |  |  |
| 1.3 Установка детекторной трубы и ПЧД детектора для малоугловой конфигурации в рабочее положение, тестовые измерения, развитие систем окружения образца. |  |  |  |  |  |
| 2. Модернизация действующих спектрометров реактора ИБР-2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 Работы по модернизации и развитию элементов нейтроноводных систем, развитию систем окружения образца, улучшению биологической защиты, замене устаревших и вышедших из строя элементов. |  |  |  |  |  |
| 3. Развитие возможностей лабораторного оборудования для характеризации образцов и исследования физических свойств. |  |  |  |  |  |
| 3.1 Завершение изготовления высокоинтенсивного источника MetalJet рентгеновского излучения для установки Xeuss 3.0 |  |  |  |  |  |
| 3.2 Разработка и изготовление фокусирующей рентгеновской оптики для MetalJet, монтаж в рабочее положение, тестовые измерения, развитие систем окружения образца. |  |  |  |  |  |
| 3.3 Замена выработавших ресурс элементов лабораторного оборудования на новые, закупка новых элементов лабораторного оборудования для расширения возможностей исследований. |  |  |  |  |  |

Отдельно в рамках темы будет выделен проект “Разработка спектрометра неупругого рассеяния нейтронов в обратной геометрии на реакторе ИБР-2”. В настоящее время на реакторе ИБР-2 существует лишь один спектрометр неупругого рассеяния нейтронов НЕРА для исследования атомной и молекулярной динамики материалов. Параметры данной установки не отвечают потребностям научного сообщества, ее возможности ограничены в основном исследованием водородосодержащих материалов и не позволяют в полной мере осуществлять проведение наиболее актуальных работ по данной тематике. Целью проекта будет являться создание нового спектрометра неупругого рассеяния нейтронов в обратной геометрии на 2-м канале реактора ИБР-2, светосила которого может быть увеличена более чем в 200 раз по сравнению со спектрометром НЕРА. Это откроет большие возможности исследования динамики широкого класса перспективных функциональных материалов.

Риски

ССВУ анализ

Для проведения научно-методических работ по теме планируется использовать базовую установку ЛНФ ОИЯИ – модернизированный импульсный высокопоточный реактор ИБР-2 с комплексом спектрометров, входящий в пятерку самых мощных импульсных нейтронных источников в мире. Коллектив исполнителей хорошо сбалансирован по наличию молодых (до 35 лет) и более старших высококвалифицированных научных и инженерных специалистов, многие из которых имею степень кандидата и доктора наук. У коллектива есть существенный задел и многолетний опыт исследований в области темы. Данные факторы являются сильными сторонами.

К умеренно слабой стороне можно отнести постепенное нарастание колебательной неустойчивости реактора ИБР-2 по мере увеличения продолжительности срока его эксплуатации, которая уже превышает 10 лет. Для стабильной работы реактора может потребоваться некоторое снижение мощности, примерно на 10-20 % от текущего уровня в ближайшие 5 лет. Это может замедлить проведение ряда работ по времени, однако не очень значительно.

К некоторым рискам можно также отнести текущие сложности с закупками некоторых материалов и оборудования за рубежом, которые могут потребоваться для реализации программы развития комплекса спектрометров и лабораторного оборудования в ходе выполнения работ по теме. Следует отметить, что наиболее критические компоненты нейтронных спектрометров – элементы детекторов, электроники, нейтроноводов, некоторые типы систем окружения образца, можно изготовить в подразделениях ЛНФ ОИЯИ и в компаниях РФ. Поэтому этот фактор не сможет существенно повлиять на выполнение ключевых задач.

2.4. Участвующие лаборатории ОИЯИ

ЛИТ (Земляная Е.В. Соловьев А.Г.), ЛТФ (Юшанхай В.Ю.), ЛЯР (Скуратов В.А.), ЛФВЭ (Тютюнников С.И.)

2.5. Участвующие страны, научные и научно-образовательные организации:

| Организация | Страна | Город | Участники | Тип соглашения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АзТУ | Азербайджан | Баку | Джабаров С.Г. Ходжаев Э.М. | Совместные работы |
| ИФ НАНА |  |  | Мамедов А.И. Мехтиева Р.З. + 2 чел. | Протокол |
| НИЦИКН | Армения | Ереван | Симонян А.Е. Ханзатян Г.А. | Протокол |
| ННЛА |  |  | Арутюнян В.В. + 2 чел. | Протокол |
| БГТУ | Беларусь | Минск | Рачковская Г.Е. + 4 чел. | Совместные работы |
| ИПФ НАНБ |  |  | Венгринович В.Л. + 3 чел. | Совместные работы |
| НИИ ФХП БГУ |  |  | Ивашкевич О.А. + 5 чел. Третьяк Е.В. + 3 чел. | Совместные работы |
| НИИ ЯП БГУ |  |  | Федотова Ю.А. + 2 чел. | Совместные работы |
| НПЦ НАНБ по материаловедению |  |  | Бушинский М.В + 5 чел. Карпинский Д.В. + 2 чел. Труханов А.В. + 3 чел. Янушкевич К.И. + 18 чел. | Совместные работы |
| IE BAS | Болгария | София | Куцарова Т. + 4 чел. | Совместные работы |
| IEES BAS |  |  | Владикова Д.Е. Петкова Т. Райкова Г. | Протокол |
| INRNE BAS |  |  | Крежов К.А. + 2 чел. | Совместные работы |
| ISSP BAS |  |  | Чамати Х. | Совместные работы |
| UCTM |  |  | Петков П.К. | Протокол |
| Wigner RCP | Венгрия | Будапешт | Алмаши Л. + 2 чел. Лен А. Надь Д.Л. + 2 чел. Рошта Л. + 2 чел. | Совместные работы |
| DTU | Вьетнам | Дананг | Данг Н.Т. | Совместные работы |
| IOP VAST |  | Ханой | Кхием Л.Х. | Совместные работы |
| UniBonn | Германия | Бонн | Фротцхайм Н. | Совместные работы |
| RUB |  | Бохум | Вирфлингер А. | Совместные работы |
| MLU |  | Галле | Нойберт Р. + 4 чел. | Совместные работы |
| Hereon |  | Гестхахт | Брокмайер Х.Г. | Совместные работы |
| TU Darmstadt |  | Дармштадт | Фусс Х. | Совместные работы |
| KIT |  | Карлсруэ | Шиллинг Ф. + 2 чел. | Совместные работы |
| IFM-GEOMAR |  | Киль | Стипп М. | Совместные работы |
| Ун-т |  | Росток | Шмельцер Ю. | Совместные работы |
| TUBAF |  | Фрайберг | Шэбен Х. + 1 чел. | Совместные работы |
| MPI-FKF |  | Штутгарт | Майор Й. Рюм А. | Совместные работы |
| CU | Египет | Гиза | Свейлам Н.Х. + 1 чел. | Совместные работы |
| ASU |  | Каир | Медхат И. + 3 чел. Ханан Эль Х. + 3 чел. | Совместные работы |
| NRC EAEA |  |  | Йехия М | Совместные работы |
| NIT Patna | Индия | Патна | Маджумдер С. | Совместные работы |
| ICMAB-CSIC | Испания | Барселона | Фина И. + 1 чел. | Совместные работы |
| BCMaterials |  | Лехона | Ланцерос-Мендес С. + 2 чел. | Протокол |
| CENIM-CSIC |  | Мадрид | Фернандес Р. + 1 чел. | Совместные работы |
| UniMe | Италия | Мессина | Ломбардо Д. | Совместные работы |
| ИЯФ | Казахстан | Алма-Ата | Сахиев С.К.+5 чел. Козловский А.Л. + 3 чел. | Совместные работы |
| HEU | Китай | Харбин | Шуйцев А. | Совместные работы |
| InSTEC | Куба | Гавана | Рамос Бласкес Р. | Совместные работы |
| ISSP UL | Латвия | Рига | Кузьмин А. | Совместные работы |
| IPT MAS | Монголия | Улан-Батор | Сангаа Д. + 3 чел. Сэвжидсурэн Г. | Совместные работы |
| BUT | Польша | Белосток | Грацка-Далхе М. | Протокол |
| UwB |  |  | Рецко К. | Совместные работы |
| INCT |  | Варшава | Староста В. + 2 чел. | Совместные работы |
| UW |  | Вроцлав | Батор Г. + 3 чел. | Совместные работы |
| AGH-UST |  | Краков | Бачманьски А. + 4 чел. Вробель М. + 3 чел. Дымек С. + 3 чел. | Совместные работы |
| INP PAS |  |  | Юшиньска-Галонзка Е. + 3 чел. | Протокол |
| JU |  |  | Урбан С. + 2 чел. Хетманьчик Л. + 2 чел. | Совместные работы |
| UMCS |  | Люблин | Малиновска И. + 2 чел. | Совместные работы |
| AMU |  | Познань | Возняк-Брашак А. | Совместные работы |
|  |  |  | Вонсицки Я. + 2 чел. | Протокол |
|  |  |  | Добес М. Наврочик В. Сливиньска М.+1 чел. | Совместные работы |
| WPUT |  | Щецин | Гускос Н. + 2 чел. Новицка-Шайбе И. + 1 чел. | Совместные работы |
| НИЦ КИ ПИЯФ | Россия | Гатчина | Булкин А.П. + 2 чел. Воробьев С.И. + 5 чел. Григорьев С.В. + 5 чел. Исаев-Иванов В.В. + 2 чел. Курбаков А.И. + 2 чел. Лебедев В.Т. + 2 чел. | Совместные работы |
| МФТИ |  | Долгопрудный | Чупин В.В. + 15 чел. | Совместные работы |
| Гос. ун-т "Дубна" |  | Дубна | Гладышев П.П. Кривченко В.А. + 3 чел. | Совместные работы |
| ИФМ УрО РАН |  | Екатеринбург | Бобровский В.И. + 2 чел. Кравцов Е.А. + 2 чел. Новосёлов Д.Ю. Устинов В.В. + 2 чел. | Совместные работы |
| УрФУ |  |  | Бабушкин А.Н. + 2 чел. Иванов А.О. + 2 чел. | Совместные работы |
| КНИТУ |  | Казань | Бакеева Р.Ф. | Совместные работы |
| КФУ |  |  | Таюрский Д.А. + 3 чел. | Совместные работы |
| БФУ им. И. Канта |  | Калининград | Гойхман А.Ю. Клементьев Е.С. | Протокол |
| ИФ СО РАН |  | Красноярск | Ярославцев Р.Н. + 2 чел. | Совместные работы |
| СФУ |  |  | Столяр С.В. +2 чел. | Совместные работы |
| ФИЦ КНЦ СО РАН |  |  | Столяр С.В. +2 чел. | Совместные работы |
| ГНЦ Ин-т иммунологии |  | Москва | Андреев С.М. + 2 чел. | Совместные работы |
| ИА РАН |  |  | Сапрыкина И.А. | Совместные работы |
| ИГЕМ РАН |  |  | Жариков А.В. Лобанов К.В. | Совместные работы |
| ИК РАН |  |  | Волков В.В. + 1 чел. | Совместные работы |
| ИМЕТ РАН |  |  | Серебряный В.Н. | Совместные работы |
| ИНМИ РАН |  |  | Гальченко В.Ф. Филлипова С.Н. | Совместные работы |
| ИОНХ РАН |  |  | Баранчиков А.Е. + 3 чел. | Совместные работы |
| ИТПЗ РАН |  |  | Родкин М.В. | Совместные работы |
| ИФЗ РАН |  |  | Баюк И.О. Морозов Ю.А. Пономарев А.В. + 2 чел. | Протокол Совместные работы |
| МГУ |  |  | Антипов Е.В. + 2 чел. Асланов Л.А. + 3 чел. Коваленко И.Б. + 3 чел. Коробов М.В. + 2 чел. Перов Н.С. + 2 чел. Трусов Л.А. Хохлов А.Р. + 3 чел. Шуленина А.В. Ягужинский А.С. + 3 чел. | Совместные работы |
| МИЭТ |  |  | Яковлев В.Б. + 2 чел. | Совместные работы |
| НИИЯФ МГУ |  |  | Боос Э.Э. + 2 чел. Тетерева Т.В. | Совместные работы |
| НИТУ "МИСиС" |  |  | Головин И.С. + 3 чел. Костишин В.Г. Панина Л.В. | Совместные работы |
| НИЦ КИ |  |  | Алексеев П.А. + 3 чел. Велигжанин А. + 2 чел. Эм В.Т. + 3 чел. | Совместные работы |
| НИЯУ "МИФИ" |  |  | Иванова Т.М. + 2 чел. Крымская О.А. Менушенков А.П. + 2 чел. | Совместные работы |
| ПИН РАН |  |  | Пахневич А.В. | Совместные работы |
| ФИЦ ХФ РАН |  |  | Иткис Д.М. + 3 чел. | Совместные работы |
| ИФВД РАН |  | Москва, Троицк | Бражкин В.В. + 2 чел. | Совместные работы |
| ИЯИ РАН |  |  | Садыков Р.А. + 2 чел. | Совместные работы |
| ИФМ РАН |  | Нижн. Новгород | Фраерман А.А. + 3 чел | Совместные работы |
| ННГУ |  |  | Корытцева А.К. Орлова А.И. | Совместные работы |
| ИМСС УрО РАН |  | Пермь | Райхер Ю.Л. | Совместные работы |
| ИТХ УрО РАН |  |  | Астафьева С.А. + 2 чел. Лысенко С Н. + 2 чел. | Совместные работы |
| НИИФ ЮФУ |  | Ростов-на-Дону | Налбандян В.Б. | Совместные работы |
| ИВС РАН |  | С.-Петербург | Смыслов Р.Ю. + 1 чел. | Совместные работы |
| ФТИ им. А.Ф. Иоффе |  |  | Вахрушев С.Б. + 2 чел. Вуль А.Я. + 2 чел. | Совместные работы |
| ЦНИИ КМ “Прометей” |  |  | Зисман А.А. + 2 чел. Петров С.Н. Федосеев М.Л. | Совместные работы |
| CФ БашГУ |  | Стерлитамак | Бикулова Н.Н. + 2 чел. | Совместные работы |
| ТулГУ |  | Тула | Маркова Г.В. | Совместные работы |
| ТюмГУ |  | Тюмень | Иванова Н.А. | Совместные работы |
| ЮУрГУ |  | Челябинск | Винник Д.А. + 2 чел. | Совместные работы |
| ИФТТ РАН |  | Черноголовка | Антонов В.Е. + 2 чел. | Совместные работы |
| TUCN-NUCBM | Румыния | Бая-Маре | Раколта Д. + 4 чел. | Совместные работы |
| INCDIE ICPE-CA |  | Бухарест | Банчиу К. Бара А. Вечю Г. Добрин И. Ион И. Китану Е. Кодеску М.М. Кырстеа К.Д. Ликсандру А. Лукач М. Манта Э. Патрой Е.А. Патруа Д. Сетнеску Р. | Протокол |
| UB |  |  | Барбинта-Патраску М.Э. Дулиу О. Килом К. + 2 чел. | Протокол Совместные работы |
| INCDTIM |  | Клуж-Напока | Пана О. Рада Н. Рада С. Турку Р. | Протокол |
| RA BC-N |  |  | Бурзо Э. | Протокол |
| UBB |  |  | Бурзо Э. + 2 чел. Рошиору К. + 3 чел. | Протокол |
| MINAC |  | Констанца | Талмацки К. | Совместные работы |
| UC |  | Крайова | Якобеску Е. | Протокол |
| NIMP |  | Мэгуреле | Барак М. Згура И. Кунчер В. Полосан С. | Протокол Совместные работы |
| UPIT |  | Питешти | Дуку К. | Протокол |
| ICT |  | Тимишоара | Пуц А-М. | Протокол |
| ISIM |  |  | Бирдеану А.В. + 3 чел. | Совместные работы |
| UVT |  |  | Бика И. + 2 чел. Буною М. + 7 чел. Малаевски И. | Совместные работы |
| DDNI |  | Тулчя | Ибрам О. | Совместные работы |
| UVT |  | Тырговиште | Пехою Г. Радулеску К. | Протокол |
| NIRDTP |  | Яссы | Кириак Х. Лупу Н. | Совместные работы |
| TUIASI |  |  | Кашкавал Д. | Протокол |
| UAI |  |  | Ичим Д. | Совместные работы |
| UAIC |  |  | Игнат М. Мата К. Ишан В. Онофрей М. Якоми Ф. | Совместные работы Протокол Совместные работы |
| USAMV |  |  | Мирон Л. Савин А. | Совместные работы |
| INS "VINCA" | Сербия | Белград | Балванович Р. + 10 чел. Матович Б. + 2 чел. | Совместные работы |
| CU | Словакия | Братислава | Угрикова Д.+ 3 чел. | Совместные работы |
| IEP SAS |  | Кошице | Копчански П. + 7 чел. | Протокол |
| UC | США | Беркли | Венк Х.-Р. | Совместные работы |
| НАНТ | Таджикистан | Душанбе | Курбониён М.С. | Совместные работы |
| ТТУ |  |  | Хусензода М.А. | Совместные работы |
| ФТИ НАНТ |  |  | Рахмонов Х.Р. | Совместные работы |
| ИЯФ АН РУз | Узбекистан | Ташкент | Ташметов М.Ю. + 2 чел. Юлдашев Б.С. | Протокол |
| IBS | Франция | Гренобль | Горделий В.И. + 5 чел. | Совместные работы |
| ILL |  |  | Иванов А. | Совместные работы |
| LLB |  | Сакле | Дэмэй Ф. Поршэ Ф. | Совместные работы |
| BC CAS | Чехия | Прага | Шафарик И. | Совместные работы |
| CTU |  |  | Кучеракова М.+ 1 чел. | Совместные работы |
| CU |  |  | Краковски И. | Совместные работы |
| IG CAS |  |  | Локайчик Т.+ 3 чел. | Протокол |
| IP CAS |  |  | Ангелов Б. + 2 чел. Ирак З. + 2 чел. Мачек Р. + 3 чел. | Совместные работы |
| NPI CAS |  | Ржеж | Микула П. + 3 чел. | Протокол |
| PSI | Швейцария | Виллиген | Помякушин В. | Совместные работы |
| Necsa | ЮАР | Претория | Вентер Э. + 5 чел. | Совместные работы |
| UP |  |  | Селищев П.О. + 2 чел. | Совместные работы |
| Keio Univ. | Япония | Минато | Ясуоко К. + 1 чел. | Совместные работы |
| Waseda Univ. |  | Токио | Ямомото Т. + 5 чел. | Совместные работы |

2.6. Организации-соисполнители (те сотрудничающие организации/партнеры без финансового, инфраструктурного участия которых выполнение программы исследований по теме невозможно. Пример — участие ОИЯИ в экспериментах LHC в CERN).

3. Кадровое обеспечение

3.1. Кадровые потребности в течение первого года реализации

| №№ п/п | Категория работника | Основной персонал, Сумма FTE | Ассоциированный Персонал Сумма FTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | научные работники | 63.75 |  |
| 2. | инженеры | 9.7 |  |
| 3. | специалисты | 5.1 |  |
| 4. | служащие |  |  |
| 5. | рабочие | 0.2 |  |
|  | Итого: | 78.75 |  |

3.2. Доступные кадровые ресурсы

3.2.1. Основной персонал ОИЯИ (общее количество участников)

| Категория работников | ФИО | Подразделение | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| научные работники | Авдеев М.В., Бокучава Г.Д. | ЛНФ | нач. сектора |
|  | Аксенов В.Л., Балагуров А.М. | ЛНФ | гнс |
|  | Кичанов С.Е., Куклин А.И., Тропин Т.В., Турченко В.А., Худоба Д.М. | ЛНФ | нач. группы |
|  | Горемычкин Е.А., Киселев М.А., Никитенко Ю.В., Балашою М., Боршевский В.И., Холмуродов Х.Т. | ЛНФ | внс |
|  | Аскеров Э.Б., Бескровный А.И., Васин Р.Н., Вершинина Т.Н., Голосова Н.О., Горшкова Ю.Е., Ересько А.Б., Иванкина Т.И., Иваньков А.И., Исламов А.Х., Кожевников С.В., Лычагина Т.А., Муругова Т.Н., Мухаметулы Б., Николаев Д.И., Пахневич А.В., Ракша Е.В., Савенко Б.Н., Сиколенко В.В., | ЛНФ | снс |
|  | Бекбаев А., Генов И.Г., Ердаулетов М., Ермакова Е.В., Жакетов В.Д., Зель И.Ю., Мырзабекова Э., Набиев А.А., Назаров К., Напольский Ф.С., Полетаев Д.Ю., Пономарева О.Ю. Рогачев А.В., Руткаускас А.В., Сапрыкина И.А., Самойлова Н.Ю., Тамонов А.В., Чепурченко О.Е. | ЛНФ | нс |
|  | Абдурахимов Б.А., Алтангэрэл Б., Аргымбек Б., Асадов А.Г., Белозерова Н.М., Дюсембекова С., Жомартова А., Кенесарин М., Ковалев Ю.С., Назарова А., Смирнова В.С., Сумников С.В. | ЛНФ | мнс |
|  | Авдеев М.М., Бакиров Б.А., Колупаев Е.Д., Куракин С.А., Лис.О., Ской В.В. | ЛНФ | стажер-исследователь |
|  | Юшанхай В.Ю. | ЛТФ | внс |
|  | Земляная Е.В. | ЛИТ | нач. сектора |
|  | Соловьев А.Г. | ЛИТ | снс |
|  | Скуратов В.А. | ЛЯР | нач. сектора |
|  | Тютюнников С.И. | ЛФВЭ | нач. отделения |
| инженеры | Морозов В.М., Петренко А.В., Симкин В.Г., Суханов В.И. | ЛНФ | ведущий инженер |
|  | Круглов А.А., Лукин Е.В., Папушкин И.В. | ЛНФ | старший инженер |
|  | Абиев А.С., Айданов Г.М., Власов А.В., Маслова В.А., Рижиков Ю.Л., | ЛНФ | инженер |
| специалисты | Горделий В.И., Таран Ю.В. | ЛНФ | консультант |
|  | Гончарова И.О. | ЛНФ | ведущий специалист |
|  | Алферьева В.В. | ЛНФ | старший специалист |
|  | Золоторева М.И. | ЛНФ | зав. складом |
|  | Балагуров Д.А., Донец М.Е., Юрченко А.В. | ЛНФ | лаборант |
| рабочие | Кузнецов А.Н. | ЛНФ | начальник цеха |

3.2.2. Ассоциированный персонал ОИЯИ

| Категория работников | Организация-партнер | Сумма FTE |
| --- | --- | --- |
| Научные работники |  |  |
| инженеры |  |  |
| Итого: |  |  |

4. Финансовое обеспечение

4.1. Полная сметная стоимость темы

| №№ п/п | Наименование работ | Стоимость |  | Расходы в год (тыс. долл. США) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год |
| 1. | Международное сотрудничество (МНТС) | 920 | 170 | 180 | 190 | 190 | 190 |
| 2. | Материалы | 2282 | 466 | 458 | 458 | 454 | 446 |
| 3. | Оборудование и услуги сторонних организаций | 3450 | 600 | 600 | 700 | 750 | 800 |
| 4. | Услуги научно-исследовательских организаций |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Приобретение программного обеспечения | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6. | Проектирование/строительство |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Сервисные расходы (планируются в случае прямой принадлежности к проекту) |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | 6702 | 1246 | 1248 | 1358 | 1404 | 1446 |

4.2. Внебюджетные источники финансирования

В рамках темы предполагается финансирование со стороны соисполнителей/заказчиков

в следующем объеме (указать суммарно по проектам).

СОГЛАСОВАНО:

Главный ученый секретарь	Института				Директор лаборатории

/	_______         /							/	____              /

“	“			 2023г.					“	“			 2023г.

Руководитель ДБиЭП						Ученый секретарь лаборатории

/	_______        /							/	____               /

“	“			2023г.					“	“			 2023г.

Руководитель ДНОД							Экономист лаборатории

/	_______         /							/	____               /

“	“			 2023 г.				“	“			2023г.

Руководитель ДкиД						Руководитель темы

/	_______    /						/	____                  /

“	“			 2023г.				“	“			 2023г.

Руководитель проекта (шифр проекта)/ (шифр подпроекта КИП)

/		____/

“	“			 2023г.

Руководитель проекта (шифр проекта)/ (шифр подпроекта КИП)

/		____/

“	“			 2023г.

Предлагаемые рецензенты:

- Ташметов Маннаб Юсупович, д.ф.-м.н., ИЯФ АН РУз, Ташкент, Узбекистан. E-mail mannab@inp.uz.

- Сангаа Делег, д.ф.-м.н., академик МАН, IPT MAS, Ulanbaatar, Mongolia. E-mail sangaa@mas.ac.mn, dsangaa@gmail.com.

- Кузьмин Алексей, Dr. Phys., ISSP UL, Riga, Latvia. E-mail a.kuzmin@cfi.lu.lv.

- Алексеев Павел Александрович, д.ф.-м.н., НИЦ “Курчатовский институт”, Москва,           E-mail pavel_alekseev-r@mail.ru.