Приложение 3.

Форма открытия (продления) Проекта / 
Подпроекта КИП

УТВЕРЖДАЮ

Директор Института

/			/

“	“			202_ г.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОТКРЫТИЯ / ПРОДЛЕНИЯ

ПРОЕКТА / ПОДПРОЕКТА КРУПНОГО ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТА

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ИССЛЕДОВАНИЙ

В ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКОМ ПЛАНЕ ОИЯИ

1. Общие сведения о проекте /

1.1. Шифр темы 04-2-1126-2015/2023

1.2. Шифр проекта / подпроекта КИП (для продлеваемых проектов и подпроектов)

1.2. Лаборатория ЛЯП

1.3. Научное направление Физика конденсированных сред, радиационные и радиобиологические исследования

1.4. Наименование проекта: Новые полупроводниковые приборы для фундаментальных и прикладных исследований.

1.5. Руководитель(и) проекта: Шелков Г.А.

1.6. Заместитель(и) руководителя проекта Рожков В.А.

2. Научное обоснование и организационная структура

2.1. Аннотация

Главной целью работ по теме 1126 открытой в 2015 является освоение и методические исследования нового класса физических приборов - гибридных пиксельных полупроводниковых детекторов, работающих в режиме счета отдельных частиц. Эти устройства впервые появились на рубеже 2000-х гг. и отличаются от других пиксельных детекторов возможностью обработки и оцифровки сигнала непосредственно в пикселе, что позволяет, помимо координатной информации, получить данные об энергии каждой частицы, попадающей в отдельный пиксель.

За прошедшее время были выполнены исследования:

- радиационной̆ стойкости новых модификаций GaAs на пучках нейтронов и электронов в ОИЯИ совместно с физиками ТГУ Томск;

- биологических образцов на микротомографе MARS совместно со специалистами МГУ и Центра сосудистой хирургии им.Т.Топпера СПб;

- радиационного фона вокруг детектора АТЛАС в ЦЕРН;

- алгоритмов выделения в рентгеноскопических/томографических изображениях различных материалов на основе использования информации об энергии зарегистрированных фотонов.

Также были созданы:

- Лабораторный вариант рентгеновского томографа с вращающимся образцом - КАЛАН2, ставший базовым стендом для проведения всех дальнейших измерений.

- Уникальный монохроматор для выделения из непрерывного спектра рентгеновской трубки гамма-квантов в диапазоне энергий 8-80 (КэВ) узкого пика шириной не более 1% от выделяемой энергии для калибровки энергетической шкалы детекторов.

- Установка с кодирующими апертурами для восстановления пространственной картины расположения радиоактивных источников, излучение которых не может быть сфокусировано. В методе однофотонной эмиссионной томографии (ОФЭКТ) достигнуто пространственное разрешение ~1мм.

Результаты этих работ были опубликованы в 22 статьях в научных журналах и представлены в 16 докладах на международных конференциях. Были подготовлены и успешно защищены 19 магистерских дипломов и три кандидатские диссертации. Получено три патента.

За прошедшие годы накоплен большой опыт работы по применению детекторов указанного типа, приобретаемых в иных институтах, и установлены рабочие контакты с рядом научно-исследовательских центров, а также с разработчиками и производителями рентгенографической аппаратуры.

Основным направлением дальнейших работ будет разработка собственного микрочипа и изготовление новых энергочувствительных полупроводниковых детекторов рентгеновских изображений и аппаратуры для:

- создания аппаратно-программного базиса для разработки новых типов рентгенографических аппаратов медицинской диагностики, включая компьютерную томографию;

- совершенствования методов идентификации веществ в рентгенографических исследованиях используя данные об измеренной энергии гамма-квантов.

2.2. Научное обоснование

Возможность обнаружения и идентификации определенных веществ в отдельных частях живого организма дает важнейшую информацию о путях метаболизма, компонентах тканей и механизмах доставки этих веществ. Особое значение эта задача приобретает при изучении доставки лекарственных средств. Проведение подобных исследований с помощью рентгеновской компьютерной томографии (КТ) в настоящее время затруднено из-за отсутствия доступных детектирующих систем, имеющих высокое пространственное разрешение и способных измерять энергию гамма-квантов. Целью данного проекта является создание аппаратно-программного базиса для разработки детектирующих систем с гибридными пиксельными детекторами и рентгенографической диагностической аппаратуры на их основе. В результате выполнения проекта будут разработаны и затем изготовлены в промышленности опытные образцы новых энергочувствительных пиксельных детекторов. Кроме того, для этого детектора будет разработана электроника считывания и пакет программ обработки.

Риски проекта состоят в неадекватном финансировании и возможными проблемами при размещении разработок у производителей микроэлектронных компонент.

2.3. Предполагаемый срок выполнения 5 лет или к 2028 году

2.4. Участвующие лаборатории ОИЯИ

ЛРБ.                Бугай А.Н., Чижов А.В.

ЛНФ		Ахмедов Г.С., Бериков Д, Копач Ю.Н.

ЛЯР 		Исатов А.Т., Митрофанов С.В., Тетерев Ю.Г.

2.4.1. Потребности в ресурсах МИВК

| Вычислительные ресурсы | Распределение по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
| Хранение данных (ТБ) - EOS - Ленты | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
| Tier 1 (ядро-час) |  |  |  |  |  |
| Tier 2 (ядро-час) |  |  |  |  |  |
| Облака (CPU ядер) |  |  |  |  |  |

2.5. Участвующие страны, научные и научно-образовательные организации

| Организация | Страна | Город | Участники | Тип соглашения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Институт кристаллографии РАН | РФ | Москва | Асадчиков В.Е. |  |
| Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ». | РФ | СПб | Потрахов Н.Н. | Соглашение о сотрудничестве |
| МГУ | РФ | Москва | Медведев О.С. Шашурин Д.А. Суслова Е.А. | Грант РНФ 22-15-00065 |
| Акционерное общество "Дизайн центр "Кристал" | РФ | Москва | Адамов Д.Ю. | Соглашение о сотрудничестве |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Западный окружной научно-клинический центр им. Л. Г. Соколова ФМБА» | РФ | СПб | Светликов А.В. Гуревич В.С. | Соглашение о сотрудничестве |
| Общество с ограниченной ответственностью «БРС» | РФ | Москва | Бедный И.В. | Соглашение о сотрудничестве |
| Институт ядерных проблем БГУ (НИИ ЯП БГУ) | Беларусь | Минск | Солин А.В; | Соглашение о сотрудничестве |
| Национальный исследовательский Томский государственный университет | РФ | Томск | Толбанов О.П. | Соглашение о сотрудничестве |
| Институт физики полупроводников СО РАН | РФ | Новосибирск | Сидоров Г. Ю. | Соглашение о сотрудничестве |
| National Center for Radiation Research and Technology, Egyptian Atomic Energy Authority | Egypt | Cairo | O.I.H Sallam |  |
| Department of Reactor Physics, Nuclear Research Center, Egyptian Atomic Energy Authority | Egypt | Cairo | Dr. A.M.A.Hassan |  |

2.6. Организации-соисполнители (те сотрудничающие организации/партнеры без финансового, инфраструктурного участия которых выполнение программы исследований невозможно. Пример — участие ОИЯИ в экспериментах LHC в CERN)

3. Кадровое обеспечение

3.1. Кадровые потребности в течение первого года реализации

| №№ п/п | Категория работника | Основной персонал, сумма FTE | Ассоциированный персонал, сумма FTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | научные работники | 6 |  |
| 2. | инженеры | 3 |  |
| 3. | специалисты |  |  |
| 4. | служащие |  |  |
| 5. | рабочие |  |  |
|  | Итого: | 9 |  |

3.2. Доступные кадровые ресурсы

3.2.1. Основной персонал ОИЯИ

| №№ п/п | Категория работников | ФИО | Подразделение | Должность | Сумма FTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | научные работники | Шелков Г.А. Рожков В.А. Гонгадзе А. Терещенко В.В. Абдельшакур Э. Кручонок В.Г. Сотенский Р. | ЛЯП НЭОВП | ВНС МНС Нач. Сектора Нач. Сектора СНС СНС МНС | 1 1 0,2 0,3 1 0,6 1 |
| 2. | Инженеры | Лапкин А.В. Каурцев Н.Н. Малинин С.А | ЛЯП НЭОВП | инженер инженер инженер | 1 0,6 1 |
| 3. | специалисты |  |  |  |  |
| 4. | рабочие |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 7,7 |

3.2.2. Ассоциированный персонал ОИЯИ

| №№ п/п | Категория работников | Организация-партнер | Сумма FTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | научные работники |  |  |
| 2. | инженеры |  |  |
| 3. | специалисты |  |  |
| 4. | рабочие |  |  |
|  | Итого: |  |  |

4. Финансовое обеспечение

4.1. Полная сметная стоимость проекта  - 930 (тыс. долл.)

Прогноз полной сметной стоимости (указать суммарно за весь срок, за исключением ФЗП).

Детализация приводится в отдельной форме.

4.2. Внебюджетные источники финансирования

Предполагаемое финансирование со стороны соисполнителей/заказчиков — общий объем.

Руководитель проекта __________________/Шелков Г.А./

Дата представления проекта / подпроекта КИП в ДНОД   28.04.2023

Дата решения НТС Лаборатории 30 марта 2023, номер документа  2023-5

Год начала проекта / подпроекта КИП ________________

(для продлеваемых проектов) –– год начала работ по проекту - 2015

Предлагаемый план-график и необходимые ресурсы для осуществления 
Проекта

| Наименования затрат, ресурсов, источников финансирования |  |  | Стоимость (тыс. долл.) потребности в ресурсах | Стоимость, распределение по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
|  |  | Международное сотрудничество (МНТС) | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | Материалы | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  | Оборудование и услуги сторонних организаций (пуско-наладочные работы) | 600 | 100 | 150 | 200 | 100 | 50 |
|  |  | Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Услуги научно-исследовательских организаций | 80 | 15 | 15 | 20 | 20 | 10 |
|  |  | Приобретение программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проектирование/строительство |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сервисные расходы |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые ресурсы | Нормо-час | Ресурсы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - сумма FTE, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ускорителя/установки, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - реактора,….. |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования | Бюджетные средства | Бюджет ОИЯИ (статьи бюджета) | 930 |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджет (доп. смета) | Вклады соисполнителей Средства по договорам с заказчиками Другие источники финансирования | Грант РНФ 22-15-00072 | 7 млн руб. | 7 млн руб. |  |  |  |

Руководитель проекта __________________________/ Шелков Г.А. /

Экономист Лаборатории ________________________/ Усова Г.А.  /

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ ПРОЕКТА / ПОДПРОЕКТА КИП

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА / ПОДПРОЕКТА КИП

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТА / ПОДПРОЕКТА КИП

ШИФР ПРОЕКТА / ПОДПРОЕКТА КИП

ШИФР ТЕМЫ / КИП

ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА / ПОДПРОЕКТА КИП

| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВИЦЕ-ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА | ___________ ПОДПИСЬ | _________ ФИО | _________ ДАТА |  |
| ГЛАВНЫЙ УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ИНСТИТУТА | __________ ПОДПИСЬ | ________ ФИО | ________ ДАТА |  |
| ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР | ___________ ПОДПИСЬ | _________ ФИО | _________ ДАТА |  |
| ДИРЕКТОР ЛАБОРАТОРИИ | ___________ ПОДПИСЬ | В.А.Бедняков ФИО | _________ ДАТА |  |
| ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ЛАБОРАТОРИИ | ___________ ПОДПИСЬ | С.Л.Яковенко ФИО | _________ ДАТА |  |
| УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЛАБОРАТОРИИ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕМЫ / КИП | ___________ ПОДПИСЬ ___________ ПОДПИСЬ | И.В.Титкова ФИО Г.А.Шелков ФИО | _________ ДАТА _________ ДАТА |  |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА / ПОДПРОЕКТА КИП | ___________ ПОДПИСЬ | Г.А.Шелков ФИО | _________ ДАТА |  |

| ОДОБРЕН ПКК ПО НАПРАВЛЕНИЮ | ___________ ПОДПИСЬ | _________ ФИО | _________ ДАТА |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение 4.

Форма отчета по проекту / подпроекту КИП

1. Общие сведения по проекту

1.1. Научное направление: Физика конденсированных сред, радиационные и радиобиологические исследования

1.2. Наименование проекта: Новые полупроводниковые приборы для фундаментальных и прикладных исследований.

1.3. Шифр проекта 04-2-1126-2015/2023

1.4. Шифр темы / КИП

1.5. Фактический срок реализации проекта: 2015-2023

1.6. Руководитель(ли) проекта Шелков Г.А.

2. Научный отчет

2.1. Аннотация

Главной целью работ по теме 1126 открытой в 2015является освоение и методические исследования нового класса физических приборов - гибридных пиксельных полупроводниковых детекторов, работающих в режиме счета отдельных частиц. Эти устройства впервые появились на рубеже 2000-х гг. и отличаются от других пиксельных детекторов возможностью обработки и оцифровки сигнала непосредственно в пикселе, что позволяет, помимо координатной информации, получить данные об энергии каждой частицы, попадающей в отдельный пиксель.

За прошедшее время были выполнены исследования:

- радиационной̆ стойкости новых модификаций GaAs на пучках нейтронов и электронов в ОИЯИ совместно с физиками ТГУ Томск;

- биологических образцов на микротомографе MARS совместно со специалистами МГУ и Центра сосудистой хирургии им.Т.Топпера СПб;

- радиационного фона вокруг детектора АТЛАС в ЦЕРН;

- алгоритмов выделения в рентгеноскопических/томографических изображениях различных материалов на основе использования информации об энергии зарегистрированных фотонов.

Также были созданы:

- Лабораторный вариант рентгеновского томографа с вращающимся образцом - КАЛАН2, ставший базовым стендом для проведения всех дальнейших измерений.

- Уникальный монохроматор для выделения из непрерывного спектра рентгеновской трубки гамма-квантов в диапазоне энергий 8-80 (КэВ) узкого пика шириной не более 1% от выделяемой энергии для калибровки энергетической шкалы детекторов.

- Установка с кодирующими аппертурами для восстановления пространственной картины расположения радиоактивных источников, излучение которых не может быть сфокусировано. В методе однофотонной эмиссионной томографии (ОФЭКТ) достигнуто пространственное разрешение ~1мм.

Результаты этих работ были опубликованы в 22 статьях в научных журналах и представлены в 16 докладах на международных конференциях. Были подготовлены и успешно защищены 19 магистерских дипломов и три кандидатские диссертации. Получено три патента.

За прошедшие годы накоплен большой опыт работы по применению детекторов указанного типа, приобретаемых в иных институтах, и установлены рабочие контакты с рядом научно-исследовательских центров, а также с разработчиками и производителями рентгенографической аппаратуры.

Основным направлением дальнейших работ будет разработка собственного микрочипа и изготовление новых энергочувствительных полупроводниковых детекторов рентгеновских изображений и аппаратуры для:

- создания аппаратно-программного базиса для разработки новых типов рентгенографических аппаратов медицинской диагностики, включая компьютерную томографию;

- совершенствования методов идентификации веществ в рентгенографических исследованиях используя данные об измеренной энергии гамма-квантов.

2.2. Развернутый научный отчет

За прошедшее время были выполнены следующие исследования:

- радиационной̆ стойкости новых модификаций GaAs на пучках нейтронов и электронов в ОИЯИ совместно с физиками ТГУ Томск;

- На приобретенном микротомографе MARS (MARS BioLtd)   котором в качестве детектора рентгеновского изображения используются гибридные пиксельные энергочувствительные  детекторы Medipix3RX совместно со специалистами МГУ и Центра сосудистой хирургии им.Т.Топпера СПб были просканированы биологических образцы по программе исследования механизмов образования аневризмы аорты.  Эти материалы вошли в докторскую диссертацию сосудистого хирурга А.В.Светликова.

Микротомограф MARS             Томограмма здоровой аорты.     Томограмма аневризма аорты

(свиньи)                                          (человека)

- радиационного фона вокруг детектора АТЛАС в ЦЕРН;

- алгоритмов выделения в рентгеноскопических/томографических изображениях различных материалов используя информацию об энергии зарегистрированных фотонов.

Классическая 3D реконструкция

фантома с образцами La; Nd и Gd

Те же данные, обработанные с учетом энергетической информации: La - красный; Nd - синий и Gd- зеленый.

Также были созданы:

- Лабораторный вариант рентгеновского томографа с вращающимся образцом - КАЛАН2, ставший базовым стендом для проведения всех дальнейших измерений.

- Уникальный монохроматор для выделения из непрерывного спектра рентгеновской трубки гамма-квантов в диапазоне энергий 8-80 (КэВ) узкого пика шириной не более 1% от выделяемой энергии для калибровки энергетической шкалы детекторов.

- Установка с кодирующими аппретурами для восстановления пространственной картины расположения радиоактивных источников, излучение которых не может быть сфокусировано. В методе однофотонной эмиссионной томографии (ОФЭКТ) достигнуто пространственное разрешение ~1мм.

Результаты этих работ были опубликованы в 22 статьях в научных журналах и представлены в 16 докладах на международных конференциях. Были подготовлены и успешно защищены 19 магистерских дипломов и три кандидатские диссертации. Получено три патента.

За прошедшие годы накоплен большой опыт работы и по применению детекторов указанного типа, приобретаемый в иных институтах, а также установлены рабочие контакты с рядом научно-исследовательских центров, а также с разработчиками и производителями рентгенографической аппаратуры.

2.3. Статус и стадия (TDR, СDR, ongoing project) реализации проекта – развитие проекта в новой обстановке.
(включая процент реализации заявленных этапов по проекту / подпроекту КИП 
(если применимо))

2.4. Результаты сопутствующей деятельности

2.4.1. Научно-образовательная деятельность. Список защищенных диссертаций.

К.ф.м.н.  Смолянский П.И. –2017;  Кожевников Д.А. – 2019;  Кручонок В. - 2021

Дипломы Магистров:

2019 – МФТИ – Андрияшен В.(Украина); Черепанова Е.А.;

Egypt: Almansora Univ. -  Rahma Abo-Zaid; Mohamed Mitwalli;

Beni Sufe Univ.- Ahmed Refaat;

2020 - МФТИ -Расторгуев Д.Д.; БГУ - Будянский.А.

Egypt:  Altxandria Univ. - Mohamed Hammam;  Zagzeg Univ.- Karriman Reda

Cairo Univ. - Reem Ahmed

2021     Egypt:  Nuclear Research Center - Walaa Abdelrehim;

Alexandria Univ. cancer center - Alla Elsadieq

2022 МИРЭА Ромашихин М.;

Egypt:  Beni Sufe Univ - Hayam Elzine;

2023 МИФИ - Чыонг Бао Фи (Вьетнам); МУ Дубна -Логинов А.; МГУ – Каримова М.;

Egypt:  Seni Univ - Tareq Hammam; Faculty of Girles - Marina Shalpi;

2.4.2. Полученные гранты РНФ 2022;  22-15-00072 (3 года по 7 млн.руб.)

(стипендии ОМУС) ОИЯИ. Лапкин А.В. (2020 и 2022); Рожков В.А.(2019,2021,2023)

2.4.3. Награды и премии.

Шелков Г.А. «Заслуженный деятель науки МО» - 2016;

«Медаль 75-лет МФТИ» - 2023;

2.4.4. Иные результаты: Получено три патента

3. Международное научно-техническое сотрудничество.

Фактически участвующие страны, институты и организации

| Организация | Страна | Город | Участники | Тип соглашения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Институт кристаллографии РАН | РФ | Москва | Асадчиков В.Е. |  |
| Санкт Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ». | РФ | СПб | Потрахов Н.Н. | Соглашение о сотрудничестве |
| МГУ | РФ | Москва | Медведев О.С. Шашурин Д.А. Суслова Е.А. | Грант РНФ 22-15-00065 |
| Акционерное общество "Дизайн центр "Кристал" | РФ | Москва | Адамов Д.Ю. | Соглашение о сотрудничестве |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Западный окружной научно-клинический центр им. Л. Г. Соколова Федерального медико-биологического агентства» | РФ | СПб | Светликов А.В. Гуревич В.С. | Соглашение о сотрудничестве |
| Общество с ограниченной ответственностью «БРС» | РФ | Москва | Бедный И.В. | Соглашение о сотрудничестве |
| Институт ядерных проблем БГУ (НИИ ЯП БГУ) | Беларусь | Минск | Солин А.В; | Соглашение о сотрудничестве |
| Национальный исследовательский Томский государственный университет | РФ | Томск | Толбанов О.П. | Соглашение о сотрудничестве |
| Институт физики полупроводников СО РАН | РФ | Новосибирск | Сидоров Г.Ю. | Соглашение о сотрудничестве |
| National Center for Radiation Research and Technology, Egyptian Atomic Energy Authority | Egypt | Cairo | O.I.H Sallam |  |
| Department of Reactor Physics, Nuclear Research Center, Egyptian Atomic Energy Authority | Egypt | Cairo | Dr.A.M.A.Hassan |  |

4. План/факт анализ использованных ресурсов: кадровых (в т.ч. ассоциированный персонал), финансовых, информационно-вычислительных, инфраструктурных

4.1. Кадровые ресурсы (фактически на время подачи отчета)

| №№ п/п | Категория работников | ФИО | Подразделение | Должность | Сумма FTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | научные работники | Шелков Г.А. Рожков В.А. Гонгадзе А. Терещенко В.В. Абдельшакур Э. Кручонок В.Г. Сотенский Р. | ЛЯП НЭОВП | ВНС МНС Нач. Сектора Нач. Сектора СНС СНС МНС | 1 1 0,2 0,3 1 0,6 1 |
| 2. | инженеры | Лапкин А.В. Каурцев Н.Н. Малинин С.А | ЛЯП НЭОВП | инженер инженер инженер | 1 0,6 1 |
| 3. | специалисты |  |  |  |  |
| 4. | рабочие |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 7,7 |

5. Заключение. В случае успешного выполнения проекта и созданием микросхемы нового поколения - JIMed (JINR Medicine), специалисты из стран участниц ОИЯИ получат возможность приобретать по низкой цене эти микросхемы, документацию и необходимое программное обеспечения для проведения собственных разработок медицинской аппаратуры с применением рентгенографических детекторов с  JIMed микросхемой.

6. Предлагаемые рецензенты

ИФВЭ – Воробьев А.П

Руководитель темы / КИП

/Шелков Г.А./
“	“			 202_г.

Руководитель проекта 04-2-1126-2015/2023

__________/Шелков Г.А./
“	“			 202_г.

Экономист Лаборатории

_________/Усова Г.А./
“	“			 202_ г.