Расширенная аннотация доклада

Предложение к открытию проекта «Модернизация ускорителя ЭГ-5 и развитие его экспериментальной инфраструктуры»

Дорошкевич А.С.

E-mail: doroh@jinr.ru

В сообщении будет представлена предполагаемая программа и стоимость мероприятий по модернизации имеющегося ускорителя ЭГ-5 и его экспериментальной инфраструктуры в рамках доступных бюджетных средств. Цель сообщения – получить рекомендации ПКК относительно открытия  проекта «Модернизация ускорителя ЭГ-5 и развитие его экспериментальной инфраструктуры».

Лаборатория ЛНФ, Отдел ОЯФ, Направление – Ядерная физика), срок выполнения проекта 2024-2026 гг.

Проект направлен на модернизацию основных систем электростатического ускорителя заряженных частиц ЭГ-5 и соответствующих сервисных систем, развитие комплементарных экспериментальных методик для исследования элементного состава и физических свойств приповерхностных слоев твердых тел.

Цель проекта: обеспечение технической возможности для реализации научной программы ПТП ОИЯИ по исследованию реакций с быстрыми квазимоноэнергетическими нейтронами, процессов взаимодействия ускоренных заряженных частиц с веществом, развитие ядерно-физических методов исследования элементного состава с использованием методов ионно-лучевого анализа, неупругого взаимодействия нейтронов с веществами, решение задач нейтронного радиационного материаловедения, реализация практических приложений нейтронной физики; обеспечение технической возможности для реализации уникальных опций микропучкового спектрометра и перестраиваемого мощного квазимоноэнергетического нейтронного генератора на два энергетических  диапазона (12 - 800кэВ, 3,3-5,1МэВ).

Задачи проекта. Основной технической задачей Проекта является восстановление диапазона энергий ускоренных частиц: 900кэВ - 4,1 МэВ и повышение тока ионного пучка до 100-250мкА при сохранении энергетической стабильности ионного пучка на уровне не хуже 15эВ, обеспечение пространственной стабильности ионного пучка, достаточной для реализации опции микропучкового спектрометра / ядерного микрозонда. Основной организационной задачей является закладка и развитие кадрового потенциала для обеспечения полноценного выполнения цели проекта в перспективе минимум 3х семилеток.

В задачи проекта, так же входит обновление экспериментальной инфраструктуры ускорительного комплекса, в частности, развитие новых комплементарных методов ионно-лучевого анализа, методов исследования физических свойств поверхности материалов, способных дополнить и повысить качество получаемой научной продукции, интенсификация международного научно – технического сотрудничества, организация юзерской политики, формирование базе ЛНФ ОИЯИ межлабораторного ускорительного центра для решения широкого спектра уникальных научно – технологических задач.

Основными критериями успешного выполнения проекта является: получение потока нейтронов, достаточного для проведения ядерно-физических экспериментов с быстрыми нейтронами и энергетической стабильности ионного пучка, достаточной для создания микропучкового спектрометра / ядерного микрозонда.

Актуальность проекта продиктована востребованностью данной установки в составе научно- технической инфраструктуры ЛНФ ОИЯИ, в частности, необходимостью возобновления исследований ядерных реакций с быстрыми нейтронами, необходимостью реализации на ускорителе ЭГ-5 уникальной опции – микропучкового спектрометра, необходимостью проведения прочих ядерно-физических экспериментов с быстрыми нейтронами. Ввод в эксплуатацию на номинальной мощности ускорителя позволит увеличить объем проводимых в ЛНФ научных исследований в рамках Дорожной карты ОИЯИ и ПТП ОИЯИ, обеспечит возможность осуществления юзерской политики на установке ЭГ-5.

Пути решения задач. Для решения поставленных задач и достижения цели Проекта в составе сектора СИНЯВ ОЯФ создана отдельная группа «Установка ЭГ-5», включающая опытных специалистов в области разработки ускорительной техники (проф. Таскаев С.Ю.), ионно-лучевых методов исследования твердых тел (Фан Лыонг Туан), молодых сотрудников – студентов и высококлассных инженерно – технических работников. В настоящий момент проводится обучение молодых сотрудников навыкам работы с ускорителем и элементами его экспериментальной инфраструктуры.

При участии специалистов из Института ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН планируется провести замену утратившей рабочие характеристики высоковольтной ускорительной трубки, источника ионов и настройку ионной оптики ЭСУ, чем обеспечить требуемые технические параметры ускорителя. В процессе реализации проекта будет проведен косметический ремонт помещений ускорительного комплекса, установлена лаборатория для приготовления объектов исследования. Предполагается организация круглосуточной работы ускорителя и создание устойчивой колаборации с партнерами в РФ, ближнего и дальнего зарубежья, увеличение выхода научной продукции ЛНФ ОИЯИ.

Срок выполнения проекта составляет 3 года (2024-2026гг).

Оценочная стоимость проекта модернизации составляет $615 тыс.

2. Этапы работ с указанием сроков выполнения

- Проведение мероприятий для повышения безопасности работ с ускорителем. (2023-2024гг)

  - Установка централизованной системы радиационного контроля в залах ЭСУ и помещениях контролируемой зоны (совместно со специалистами ИРЕН).

  - Составление актуальной технологической схемы ЭСУ и сертификация газо-компрессорной системы (компания «Промэкспертиза»).

  - Получение СЭЗ и ввод ускорителя в эксплуатацию (совместно со специалистами ИРЕН).

- Проведение мероприятий по повышению электрической прочности газовых сред ускорителя, включая воздух в помещениях. (2023-2024гг)

  - Ремонт и приведение служебных помещений ускорителя в соответствие санитарным нормам.

  - Установка входных фильтров от масла в систему подготовки диэлектрического газа.

  - Очистка доступных участков вакуумной системы от нагара и паров масла.

  - Переход на турбомолекулярные наносы.

- Устранение факторов, ухудшающих качество работы установки (снижающих предельное напряжение и ток пучка, увеличивающих энергетический разброс), проведение подготовительных мероприятий к замене высоковольтной ускоряющей трубки.

  - Замена ускоряющей трубки, резистивного делителя и ионного источника с помощью специалистов из  Института ядерной физики имени Г.И.Будкера СО РАН (2024г).

  - Согласование ионной оптики ЭСУ с помощью специалистов из  Института ядерной физики

- Монтаж лаборатории для приготовления объектов для исследований ионно-лучевыми методами (2025-2026гг).

- Установка новой высокопроизводительной камеры для ионно-лучевых исследований материалов (RBS, ERD, PIXE) (2024-2025гг).

- Модернизация сервисного оборудования. Автоматизация узлов ускорителя, крайне важных для реализации функций микропучкового спектрометра и генератора квазимоноэнергетических нейтронов.

- Подготовка персонала для работы на установке из числа молодых сотрудников, интенсификация международного сотрудничества, организация юзерской программы (2023-2026гг).

- Укомлектование экспериментальной инфраструктуры комплементарными методами исследования поверхностных слоев материалов (электронный микроскоп, 2026г).

3. Ожидаемые результаты.

В результате выполнения Проекта будут восстановлены технические параметры ускорителя (энергия ускоряемых частиц 4,1МеВ при максимальном токе не ниже 100мкА), что позволит проводить в ОИЯИ исследования реакций с быстрыми нейтронами, обеспечит технические условия для установки микропучкового спектрометра. К имеющемуся нейтронному генератору на основе газовой мишени будет добавлен нейтронный генератор на основе твердотельной литиевой мишени с замедлителем, модифицирована камера облучения образцов потоками ионов.

Будет создана новая специализированная лаборатория для подготовки объектов исследования, укомплектованная комплементарными методами исследования оптических и электронных свойств поверхности, как эллипсометрия, оптическая и электронная микроскопия, методиками исследования электрических свойств на постоянном и переменном токе (вольтамперометрия импедансметрия).

Кроме модернизации и расширения приборной базы ускорительного комплекса будет завершена закладка кадрового потенциала на ближайшие 20-30 лет. К имеющимся методам элементного анализа добавятся методы анализа на основе неупругого рассеяния нейтронов и нейтронно-активационный анализ.

Модернизация ЭГ-5 в ОИЯИ, где имеются высококвалифицированные специалисты, хорошая детектирующая аппаратура и ценные наработки по исследованию атомных ядер нейтронами, даст возможность проведения в краткосрочной перспективе ряда новых, уникальных экспериментов по измерению энергетических спектров и угловых распределений заряженных частиц из реакций (n, α) и (n, p) / (α, n) и (p, n) и интегрального и дифференциального сечений последних в интервале энергий нейтронов до ~6 МэВ, процессов деления атомных ядер быстрыми нейтронами, активационного анализа, проведение экспериментов в области нейтронного материаловедения и др.

4. Оценка кадровых ресурсов

Коллектив проекта включает специалистов мирового уровня в области разработки ЭСУ – техники (проф. С.Ю. Таскаев) и электроники (Семенов В.Н.), 6 инженерно-технических работников с многолетним опытом обслуживания и ремонта всех узлов установки ЭГ-5, прочих специалистов. Группа содержит в своем составе более 50% молодых сотрудников, способных оперативно решать текущие технические задачи.

5. Краткий ССВУ - анализ проекта

Сильные стороны проекта.

1. Подходящая конструкция ускорителя ЭГ-5 для решения поставленных задач (создание ядерного микрозонда и нейтронного генератора). В проекте будут в полной мере реализованы уникальные возможности ускорителя ЭГ-5, в частности, возможность получения большой величины тока ионного пучка (до 250мкА) и малого энергетического разброса ионного пучка (<15еВ), что не может быть реализовано на установках тандемного типа.

2. Низкая эксплуатационная стоимость установки ЭГ-5. Отличная ремонтопригодность конструкции ускорителя ЭГ – 5 и наличие ресурсной базы позволяют провести модернизацию с минимальными затратами и обеспечить автономную работу ускорительного комплекса в течение длительного времени.

3. Развитие полноценной экспериментальной инфраструктуры ускорительного комплекса. Экономия ресурсов за счет наличия собственной инфраструктуры позволит существенно расширить экспериментальную инфраструктуру. Установка нового комплекса ионно-лучевых спектрометров, монтаж лаборатории для формирования объектов исследования позволит существенно расширить спектр исследуемых объектов, чем - существенно повысить выход научной продукции.

Слабые стороны проекта.

1. Моральное и техническое устаревание сервисных систем и экспериментальной базы ускорителя. Потребуются значительные временные ресурсы для ревизии и модернизации всех систем ускорителя.

2. Ограниченный набор функций, потребуются ресурсы для разработки ПО, которое позволит согласовать работу систем ускорителя после автоматизации.

Основные риски, которые могут повлечь невыполнение поставленных задач в срок или недостижение требуемых технических параметров ускорителем могут быть связаны с:

- ошибками при проектировании трубки и установке новой трубки;

- критическим рассогласованием ионной оптики ЭСУ после замены элементов;

- наличием дополнительных неучтенных неисправностей;

7. Заключение

Модернизированный ускоритель будет оснащен мощным современным ионным источником с оптоволоконной системой управления, ускорительной трубкой с улучшенными ионно-оптическими характеристиками, компьютерной системой управления и уровню рабочих характеристик (Энергия ускоряемых частиц 4,1 МэВ при токе пучка до 200 мкА) будет соответствовать современным приборам данного класса.

После модернизации установка ЭГ-5 станет многофункциональным современным экспериментальным и технологическим комплексом для решения широкого спектра актуальных научно-технологических задач.