Приложение 4.

Форма отчета по проекту (подпроекту КИП)

1. Общие сведения по проекту (подпроекту КИП)
1.1. Научное направление: Ядерная физика;

1.2. Наименование проекта (подпроекта КИП): «Модернизация ускорителя ЭГ-5 и его экспериментальной инфраструктуры»;
1.3. Шифр проекта (подпроекта КИП)

1.4. Шифр темы / КИП:

(тема 03-4-1128-2017/2023)

1.5.Фактический срок реализации проекта/ подпроекта КИП: 2022-2023

1.6. Руководитель(ли) проекта/ подпроекта КИП:

Дорошкевич А.С., Швецов В.Н., Лычагин Е.В.

2. Научно-технический отчет

2.1. Аннотация

В период выполнения проекта в 2022 - 2023 был проведен комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на решение ключевых задач проекта, в частности, формирование группы (задача 3), замена неисправных узлов (задача 1), модернизация экспериментальной базы комплекса (задача 2). В рамках реализации проекта проведена подготовка к замене ускорительной трубки: приведены в соответствие нормам (ISO-9) помещения ускорительного зала, проведены расчеты новой ускорительной трубки. Проведены переговоры и подготовлен договор о разработке и поставке в ЛНФ ОИЯИ современного СВЧ - источника ионов с оптоволоконной системой управления. В настоящее время идет подготовка пакета документов для получения  санэпидемзаключения (СЭЗ) и подготовка к введению ЭСУ в эксплуатацию. Проводится работа по повышению уровня профессиональных навыков персонала группы.

2.2. Развернутый научный отчет

2.2.1. Описание режима работы и функционирования основных систем и оборудования

(для подпроекта КИП).

2.2.2. Описание проведенных экспериментов (для экспериментальных проектов).

2.2.3. Описание проделанной научной работы и полученных результатов.

2.2.4. Список основных публикаций авторов ОИЯИ, включая ассоциированный персонал по результатам работы по проекту (список библиографических ссылок).

2.2.5. Полный список публикаций (приложение в электронном виде, для журнальных публикаций с указанием импакт-фактора журнала).

2.2.6. Список докладов на международных конференциях и совещаниях (приложение в электронном виде).

2.2.7. Патентная деятельность (при наличии)

Задача 1. Повышение технических параметров ЭСУ.

- В период выполнения проекта в 2022 - 2023 был проведен комплекс организационных мероприятий на уровне директоров институтов с личным участием дирекции ЛНФ (Швецов В.Н., Лычагин Е.В.), направленных на обеспечение возможности решения задачи замены ВВ-трубки и ВЧ – источника с использованием ресурсов Новосибирского ИЯФ.

- Проведена подготовка к замене ускорительной трубки: приведены в соответствие нормам (ISO-9) помещения ускорительного зала, проведены расчеты новой ускорительной трубки силами сотрудников ИЯФ им Будкера (Новосибирск) в рамках соответствующего НИР с ОИЯИ.

- Проведены консультации и переговоры с руководством Новосибирского ИЯФ, сотрудниками Новосибирского ИЯФ (С.Ю. Таскаев, С.Г. Константинов), дана экспертная оценка возможности замены ВЧ-источника ЭСУ ЭГ-5, подготовлен договор №157 от 16.02.2023г. о разработке и поставке в ЛНФ ОИЯИ современного СВЧ - источника ионов с оптоволоконной системой управления.

- Закуплено и находится на стадии монтажа новое безмасляное вакуумное оборудование. Закуплены быстродействующие пневматические вакуумные затворы, проводится монтаж системы защиты вакуумной системы ЭСУ и ВВ – трубки.

Задача 2. Модернизация экспериментального и технологического оборудования, расположенного на каналах ЭСУ.

- Достигнуты договоренности с сотрудниками ИЯФ им Будкера об изготовлении твердотельной мишени.

- Подготовлен проект новой лаборатории для подготовки объектов исследования методами ионно-лучевой спектрометрии фирмой «SPETSATOMSERVICE LLC»;

- Готовится к эксплуатации лаборатория временного размещения в корпусе 120;

- Проведены переговоры с технической группой ИРЕН ЛНФ по вопросам автоматизации ЭГ-5.

- Проведен косметический ремонт в помещении Левого экспериментального зала, подготовлен вибростойкий фундамент для монтажа модуля ионно-лучевых спектрометров / ядерного микрозонда.

- Разработан новый модуль ионно-лучевых спектрометров (Чепурченко И.А., рис.П4.1.).

- Закуплен и введен в эксплуатацию комплекс комплементарных методов исследования поверхностных слоев материалов, состоящий из эллипсометрического комплекса типа «ЭЛИПС-1991», потенциостатов Р30, Р-45х и импедансметра Z1500.

- Проведены расчеты, моделирование процессов в электрических цепях, макетирование, изготовлены необходимые детали системы позиционирования и стабилизации положения ионного пучка (Семенов В.Н., Рихвицкий В.С., П.4.2.),

- Разработана и изготовлена система развертки ионного пучка в растр для совмещения с камерой для ионной имплантации «Днепр» (АО «Микрон»).

- Проведен ремонт дверей «карусельного типа» в Левом экспериментальном зале.

Рис.П 4.1. Рабочая камера нового  модуля ионно- лучевых спектрометров: внешний вид.

Рис. П4.2. Система позиционирования и стабилизации положения  ионного пучка: внешний вид катушек макета и рабочая блок – схема.

Задача 3. Персонал.  За отчетный период практически завершено формирование группы, способной обеспечить полноценную работу на научный эксперимент и интеграцию ускорителя ЭГ-5 в научно-технологическую инфраструктуру ЛНФ и ОИЯИ.  Штат группы:  23 сотрудника, 5 - штат дирекции, 15 – ИТР (6 – операторы ЭСУ), 6   н.с. и  с.н.с., 2 - д.ф.-м.н., 3 - к.ф.-м.н., 3 – студента (бакалавры / магистры ), 1 – аспирант, 3 – соискателя. Средний возраст группы – 43г. Имеются Внештатные сотрудники: 2 студента 2 курса Университета «Дубна».

Рис. П4.3 Группа «Установка ЭГ-5» на момент апреля 2023.

Повышение профессиональных навыков сотрудников группы. За отчетный период было проведено обучение сотрудников методу RBS, PIXE, NR (Зеленяк Т.Ю., Кругляк  А.И., Захарова А.С,. Татаринова А.А., Александров В.А. ), в группе восстановлены технические компетенции стропальщика и крановщика (Студнев К.Е.), требуемые для безопасной работы ускорителя и прохождения аттестации СЭС; приобретены компетенции в области эллипсометрии (Фан Лыонг Туан, Зеленяк Т.Ю., Кригер В. Н.); проведено повышение квалификации конструктора Чепурченко И.А. (заочное обучение в магистратуре Московского политехнического университета (специальность 15.04.01 «Машиностроение»), требуемые для модернизации ускорителя; пройдено обучение и проведена аттестация по работе на токарных фрезерных станках сотрудником ЛНФ ОИЯИ Студневым К.Е. (УНЦ ОИЯИ); отдельные сотрудники группы проходят обучение в аспирантуре НИЯУ МИФИ (Исаев Р.Ш. ). За отчетный период в группе защищены 2 кандидатские диссертации (Ю.В. Алексеенок и Чан Ван Фук), к работе в группе привлечены студенты из Ун-та Дубна с высокими показателями успеваемости. Студенты (Захарова А.С. и Диденко Е.) стали призерами престижного молодежного научного мероприятия «Ломоносов 2022», проводимого МГУ. За период с 2019г по 2022гг линейно возросло количество публикаций в рейтинговых (квартиль Q1 – Q2)  журналах и уровень самих журналов (рис. П5.2), выбираемых для публикации полученных результатов (на момент середины 2022 IF - не ниже 4). За отчетный период удвоилось (по сравнению с 2020г) количество международных проектов и кооперационных связей как со странами – участницами ОИЯИ, так и внешними партнерами (Испания, Португалия).

Организационные мероприятия.

- Проведены переговоры с АО «Микрон», АО «Ангстрем», Госкорпорацией «РОСАТОМ» о проведении совместных работ технологического характера. С АО «Микрон», АО «Ангстрем» подготовлены соответствующие соглашения, проводится подготовка передачи камеры «Днепр» для ионной имплантации кремниевых пластин водородом.

- Проведена ревизия освещения и вентиляционных систем ЭСУ;

- В настоящее время проводятся технические мероприятия (ревизия технологических систем ) подготовка пакета документов для получения санэпидемзаключения (СЭЗ) и к введению ЭСУ в эксплуатацию.

2.3. Статус и стадия (TDR, СDR, ongoingproject) реализации проекта (подпроекта) (включая процент реализации заявленных этапов по проекту (подпроекту КИП) (если применимо) – 30%

2.4. Результаты сопутствующей деятельности

2.4.1. Научно-образовательная деятельность.  Список защищенных диссертаций.

2.4.2. Полученные гранты (стипендии) ОИЯИ.

2.4.3. Награды и премии.

2.4.4. Иные результаты (экспертная, научно-организационная, научно-популяризационная деятельность).

3. Международное научно-техническое сотрудничество.

Фактически участвующие страны, институты и организации

| Организация | Страна | Город | Участники | Тип соглашения |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. План/факт анализ использованных ресурсов: кадровых (в т.ч. ассоциированный персонал), финансовых, информационно-вычислительных, инфраструктурных

4.1. Кадровые ресурсы (фактически на время подачи отчета)

| Категория работника | Основной персонал Сумма FTE | Ассоциированный персонал Сумма FTE |
| --- | --- | --- |
| научные работники | 1,9 |  |
| инженеры | 5,5 |  |
| специалисты | 3 |  |
| рабочие |  |  |
| Итого: | 10,4 |  |

4.2. Фактическая сметная стоимость проекта / подпроекта КИП

| Наименования затрат, ресурсов, источников финансирования |  |  | Стоимость (тыс. долл.) потребности в ресурсах | Предложение лаборатории по распределению финансирования и ресурсов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
|  |  | Международное сотрудничество (МНТС) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы | 18 | 18 |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование и услуги сторонних организаций | 126,6 | 126,6 |  |  |  |  |
|  |  | Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Услуги научно-исследовательских организаций | 32.4 | 17.2 | 15,2 |  |  |  |
|  |  | Приобретение программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проектирование/строительство |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сервисные расходы (планируются в случае прямой принадлежности к проекту) |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые ресурсы | Нормо-час | Ресурсы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Сумма FTE, | 40872 | 20436 | 20436 |  |  |  |
|  |  | - ускорителя/установки, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - реактора,……. |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования | Бюджетные средства | Бюджет ОИЯИ (статьи бюджета) | 177 (тема 1128) |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджет (доп.смета) | Вклады соисполнителей Средства по договорам с заказчиками Другие источники финансирования | 66 (Гранты ПП) |  |  |  |  |  |

4.3. Другие ресурсы

| Потребленные Вычислительные ресурсы МИВК | Распределение по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
| Хранение данных (ТБ) - EOS - Ленты |  |  |  |  |  |
| Tier 1 (ядро-час) |  |  |  |  |  |
| Tier 2 (ядро-час) |  |  |  |  |  |
| СК «Говорун» (ядро-час) - CPU - GPU |  |  |  |  |  |
| Облака (CPU ядер) |  |  |  |  |  |

5. Заключение

В результате выполнения проекта будет модернизирован и введен в эксплуатацию уникальный в пределах ОИЯИ электростатический ускоритель, который позволит решить ряд задач в области ядерной и нейтронной физики, радиационного материаловедения.

6. Предлагаемые рецензенты

- Лагов Петр Борисович,  Д.т.н., профессор кафедры полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ МИСИС, Москва, РФ. E-mail: lagov2000@mail.ru,

- Фурман Вальтер Ильич, д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник ЛНФ ОИЯИ, Дубна, Моск. обл. РФ.  E-mail: furman@nf.jinr.ru,

- Несвижевсткий Валерий Викторович, д.ф.-м.н., Institut Laue-Langevin, Grenoble, E-mail: nesvizhevsky@ill.fr, nesvizhevsky@ill.eu

Руководитель темы / КИП

/	____                  /
“	“			202_г.

Руководитель проекта (шифр проекта) / (подпроекта КИП)

/	____                  /
“	“			202_г.

Экономист лаборатории

/	_______/
“	“			202_ г.