## Slide 1
Планирование сеанса, инструкции
А.Сидорин

## Slide 2
Расписание сеанса (руководитель сеанса)
Подготовка Руководитель смены – эксперт по системе
Развитие ускорителя
Руководитель смены – эксперт по системе,
На основе заявок от отделов УО
Физика (координатор физ. Программы),
На основе заявок от физиков
Руководитель смены – специалист по ускорителю
Внутр. мишень
Фикс. мишени
Развитие каналов
Физика
Изменения в расписании: руководитель сеанса по согласованию с коорд. Физ. программы
Смена в пультовой:
Диспетчер:
- обеспечение безопасного проведения работ
(АСКРБ, СБИС),
- Коммуникации с КГУ, деж. по кольцу, к. 1А
- ведение журнала
Руководитель смены:
обеспечение требуемых режимов,
координация всех локальных смен
Выдача распоряжений

## Slide 3
Расписание сеанса (руководитель сеанса)
Подготовка
Развитие инж. комплекса
Оператор – эксперт по системе
Физика (координатор физ. Программы)
Оператор
Внутр. мишень
Фикс. мишени
Коллайдер (координатор?)
Развитие каналов
Развитие коллайдера
Физика
Физика
Смена в пультовой:
Диспетчер:
обеспечение безопасного проведения работ,
ведение журнала, совещаний
Оператор:
обеспечение требуемых режимов,
Выдача нарядов, распоряжений
Инструкции:
Для диспетчеров (Р.Пивин) + обучение
Для операторов

## Slide 4
Сеанс декабрь 2024 - ??
Декабрь 2024 – январь 2025
Подготовка
Январь 2025 – 24.03.2025
Развитие инжекционного комплекса (Бустер) (~120 смен):
Смены без пучка (~ 60 смен)
(системы питания, криогенная система, система детектирования переходов, …);
Пучковые смены (~ 60 смен)
(все, что перечислено в программе Бустера,
руководители систем готовят заявки:
цели, используемые системы, количество смен, ожидаемый результат)
24.03.2025 - ??
Развитие инжекционного комплекса (Нуклотрон):
- Исследования динамики, оптимизация канала Б-Н
Минимизация потерь
Длинный стол вывода (5 секунд)
Испытание убыстрого вывода
Физика: фиксированные мишени (??) заявки собирает и готовит программу координатор физ. Программы
?? - ??
Физика:
- Развитие коллайдера,
Тестирование MPD
Фиксированные мишени

## Slide 5
Январь 2025 – 24.03.2025
Развитие инжекционного комплекса (Бустер)
Руководители смен – эксперты по соответствующим системам
Инструкции для руководителей смен:
Смены без пучка
(руководители определяют, по каким системам нужны инструкции)
Большинство пучковых смен – руководители эксперты по системам
(руководители определяют, по каким системам нужны инструкции)
Статус по инструкциям:
Медленный вывод из Нуклотрона,
Стохастическое охлаждение Нуклотрона.
Статус большинства систем изменился:
- После настройки соответствующей системы эксперт сдает инструкцию.