## Slide 1
Статус работы
по сборке и испытанию МКС Коллайдера NICA
на 19.03.2025 (Неделя №12)
Галимов А.Р.

## Slide 2
Состояние поставки элементов на кольцо
19.03.2025

## Slide 3
Статус и планы
19.02.2025

## Slide 4
БЛ11
БЛ07
БЛ02
MW8*
MW0
ЛФФ11
ЛФФ21
ЛФФ31
Y
BV11
BV24
MW1
MW5*
MW2*
MW3*
MW4*
MW6
MW7*
Whe*
WB1
WB2
WN2
WC2
WC1
Северо-западный прямолинейный участок
SW0
ЛФФ1
ЛФФ2
ЛФФ3
Y
BV1
BV2
SW2
SW1
БЛ10
БЛ06
БЛ03
Юго-западный прямолинейный участок
SW4
SW5
SW3
SW6
SW7
SW8