## Slide 1: Status of the mechanics of the installation container for the MPD ITS
Denis Andreev JINR LHEP
XVI Collaboration Meeting of the MPD Experiment at NICA
October 29, 2025

## Slide 2
Камера TPC:
Длинна 3 метра
Внутренний диаметр: 512 мм
Ионопровод MPD
Длинна: ~ 9 метров
Задача при проектирование инсталляционного контейнера
FFD детектор:
Масса: > 40 кг.
ITS детектор:
Внутренний баррель: 3 слоя;
Внешний баррель: 3 слоя.

## Slide 3
Задача при проектирование инсталляционного контейнера
Детектор TPC
Инсталляционный
контейнер

## Slide 4
Корпус инсталляционного контейнера
Общая длина: 8900 мм
Центральная часть: 4360 мм
Внешний диаметр: 495мм
Этап I
Этап III
Этап IV
Этап II

## Slide 5
Корпус инсталляционного контейнера
Центральная секция
Технологическая секция
Сервисная секция
Сечение композитной панели
Карбон (1,25 мм);
Airex (5 мм);
Карбон (1,25 мм).

## Slide 6
Расположение компонентов инсталляционного контейнера
Внешний баррель ITS
(3 слоя)
Ионопровод MPD
Детектор FFD
Детектор FFD
Детали поддержки
ионопровода

## Slide 7
Площадки крепления плат
Опорные кольца
внешнего барреля ITS
Детали механики инсталляционного контейнера ITS

## Slide 8
Детали механики инсталляционного контейнера ITS
Поддержка
ионопровода
Крепление
детектора FFD

## Slide 9
Интеграция инсталляционного контейнера в камеру TPC
Перехватчик
Загрузочный стол

## Slide 10
Имитатор камеры TPC
Имитатор камеры TPC

## Slide 11
Мишенный узел для ионопровода MPD
Обечайка с Au проволокой 25 мкм на оснастке.

## Slide 12
Выводы
Механика инсталляционного контейнера выполнена на 100% и готова к наземным испытаниям;
Требуется провести наземные испытания, для полноценной проверки системы интеграции инсталляционного контейнера в камеру TPC, которые требуют площадь 25 × 5 метров с ровным полом.
Мишенный узел изготовлен, завершение термических испытаний к началу процедуры работы ионопровода в условиях сверхвысокого вакуума.