Интеграция Beam pipe, IT, FFD, TPC от 18.09.2018.

Присутствовали: Балашов И.А., Воронин А.Л., Дементьев Д.В., Елша В.В., Иголкин С.Н., Макаров А.А., Мошковский И.В., Мурин Ю.А., Самсонов В.А.

Протокол совещания.

1. И.В. Мошковскому к 11.10.2018 предоставить эскизный чертеж Beam pipe (Ионопровода MPD) с вакуумной арматурой.

2. С.Н. Иголкину к 11.10.2018 предоставить габаритные и присоединительные размеры IT, предложение по последовательности монтажа Beam pipe, IT, FFD в TPC.

3. И.В. Мошковскому к 04.10.2018 внести предложение по интеграции Beam pipe, IT, FFD и TPC.