Форма №26

Предлагаемый план-график и необходимые ресурсы для осуществления проекта

Создание прецизионного магнитного спектрометра СКАН-3 и проведение исследований ненуклонных степеней свободы в ядрах, нуклонных корреляций и ядерной фрагментации на внутренней мишени Нуклотрона

Проект "СКАН-3"

| Наименование узлов и систем установки, ресурсов, источников финансирования |  |  | Стоимость узлов (тыс.$) установки. Потребности в ресурсах | Предложение лаборатории по распределению финансирования и ресурсов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Основные узлы и оборудование |  | Спектрометрический магнит Трековые детекторы: дрейфовые камеры проп.камеры вершинный детектор Нейтронные детекторы Сцинтилляционные детекторы Электроника сбора данных Высоковольтное питание Газовое оборудование | 65 68 15 30 160 51 58 42 31 | - - - 18 - 3 3 3 5 | - - - 6 12 1 3 - - | - - - 6 12 1 - - - |
| Необходимые ресурсы | Нормо. час | ОП ОИЯИ Механические работы Электроника КБ ЛАБОРАТОРИЯ ООЭП КБ | - - - 500 100 | - - - 300 40 | - - - 100 40 | - - - 100 20 |
|  | час | Ускоритель Нуклотрон | 1200 | 400 | 400 | 400 |
|  |  | ЭВМ | - | - | - | - |
|  |  | Эксплуатационные расходы | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Источник финансирования | бюджет | Затраты из бюджета, в том числе инвалютные средства | 77 | 34 | 23 | 20 |
|  | внебюджетные | Вклады коллаборантов, Средства по грантам, Вклады спонсоров, Средства по договорам, Другие источники, И т.д. | 449 |  |  |  |

Руководитель Проекта                             ________________________«____»________2019г.